EXPERIS | ManpowerGroup

Quality Summary

Sprint 26 · FEAT-024 · v1.26.0

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 26 | FEAT-024 | v1.26.0 | 10/05/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Resumen ejecutivo · Semáforo GREEN

| Dimensión | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Funcionalidad | GREEN | 8/8 US entregadas + 4 hallazgos resueltos in-step pre-G-7 |
| Tests backend | GREEN | 147/147 PASS |
| Tests E2E | GREEN | 6/6 PASS Playwright |
| Cobertura | GREEN | instr 84.3% · línea 87.2% · rama 88.1% |
| Seguridad | GREEN | 0 CVE crit/high · 1 SAST BAJO documentado |
| Code Review | GREEN | APPROVED · 0 blockers · 2 minors corregidos |
| Defectos producción | GREEN | 0 |
| NCs | GREEN | 0 |
| Smoke tests | GREEN | validate-smoke-vs-openapi PASS · 7×201+3×409 sin pérdida |
| Documentación | IN PROGRESS | 17 docs + 3 xlsx + 1 json (este Step 8) |
| Dashboard global | GREEN | regenerado en cada gate |

2. Trending S24 → S25 → S26

| Métrica | S24 | S25 | S26 | Tendencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP delivered | 24 | 24 | 24 | SOSTENIDO |
| SP acumulados | 569 | 593 | 617 | SOSTENIDO +24/sprint |
| Tests sprint | 25 | 64 | 147 | SUBIDA marcada (smoke 409 + IT) |
| Tests acumulados | 978 | 1042 | 1189 | +147 sprint |
| Cobertura línea | 89% | 89% | 87.2% | LIGERA BAJADA · concurrencia retry difícil cubrir |
| Defectos prod | 0 | 0 | 0 | SOSTENIDO |
| Gate rework | 0 | 1 (BUG-PO) | 3 (B.4+H1+OBS) | SUBIDA · acción correctiva GR-FE-002 |
| CVE crit/high | 0/0 | 0/0 | 0/0 | SOSTENIDO |

3. Indicadores de proceso (PPQA)

- Time to gate: 100% gates < 24h target · GREEN

- Code Review verdict: APPROVED first-time · GREEN

- Security verdict: APPROVED sin condiciones · GREEN

- QA verdict: APPROVED CON CONDICIONES (3 condiciones resueltas en Step 7) · YELLOW recovered

- DevOps verdict: APPROVED con scope ampliado (autorizado por PO · 4 hallazgos visuales resueltos) · YELLOW recovered

4. Acciones correctivas formalizadas

- DEBT-FE-074 prioridad ALTA S27 — refactor unificado auth (raíz Hallazgo 1)

- DEBT-FE-075 prioridad MEDIA S27 — E2E UI-driven + prototype-fidelity check

- DEBT-Q-073 prioridad MEDIA S27 — refactor clean 409 handling

- GR-FE-002 política nueva — OBS-XXX inline obligatoriamente escalado a DEBT en informe Code Reviewer (promoción a SOFIA-CORE pendiente)

- GR-SHELL-002 — parser shell SOFIA admite VAR=val cmd inline (promoción a SOFIA-CORE pendiente)

- Activado checklist fidelidad pre-G-4 desde S26 (acción ya implementada)