EXPERIS | ManpowerGroup

Release Notes — v1.26.0

FEAT-024 Objetivos de Ahorro · "Mis Metas"

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 26 | FEAT-024 | v1.26.0 | 10/05/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Metadata

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Fecha release | 2026-05-08 |
| Sprint | 26 · FEAT-024 Objetivos de Ahorro |
| Servicios | bankportal-backend · bankportal-frontend |
| Release Manager | DevOps Agent (G-7 APROBADO HITL-DV) |
| Release anterior | v1.25.0 (Mi Dinero PFM · Sprint 25) |

2. Nueva funcionalidad

FEAT-024 introduce el módulo de Objetivos de Ahorro nativo: tras "Mi Dinero" (S25, entender los gastos), ahora el cliente puede actuar sobre su ahorro con metas concretas, aportaciones manuales y automáticas, hitos y proyección. Cierra la narrativa "banca inteligente" y refuerza el posicionamiento competitivo frente a N26, Revolut y Monzo.

3. User Stories entregadas

| ID | Título | SP |
| --- | --- | --- |
| US-024-01 | Crear objetivo de ahorro | 3 |
| US-024-02 | Listar objetivos con progreso y proyección | 2 |
| US-024-03 | Detalle de objetivo con histórico | 2 |
| US-024-04 | Aportación manual a objetivo | 3 |
| US-024-05 | Aportación automática mensual | 3 |
| US-024-06 | Editar / pausar / cerrar objetivo con devolución | 2 |
| US-024-07 | Alertas push de hitos | 2 |
| US-024-08 | Widget "Mi ahorro del mes" en dashboard | 1 |

4. Mejoras de robustez Step 7

- B.4 quick patch retry 409 — manejo defensivo del frontend ante CONCURRENCY_CONFLICT (DR-S26-007)

- Hallazgo 1 fix auth guard — goalOwnerGuard reescrito tras 3 sistemas auth coexistiendo (DR-S26-008)

- OBS-008 + OBS-009 selector multi-cuenta — AccountSelectorComponent con saldos reales (DR-S26-008)

5. Deuda técnica cerrada

- DEBT-051 — ShedLock cableado correctamente (estaba declarado pero sin @SchedulerLock)

- DEBT-048..050 — OpenAPI 3.1 vía springdoc + script validate-smoke-vs-openapi (cierra GR-SMOKE-001)

- DEBT-033 — refactor parcial auth identificado y formalizado para cierre completo en S27 (DEBT-FE-074)

6. Servicios desplegados

| Servicio | Versión anterior | Versión nueva |
| --- | --- | --- |
| bankportal-backend | v1.25.0 | v1.26.0 |
| bankportal-frontend | v1.25.0 | v1.26.0 |

7. Cambios infraestructura

- Flyway V32 + V33 — 4 nuevas tablas savings_goals · goal_allocations · goal_auto_rules · goal_milestones

- Angular módulo /savings lazy-loaded con 12 componentes; widget eager en DashboardModule

- OpenAPI 3.1 endpoint /v3/api-docs activo

- Sin variables de entorno nuevas — reutiliza PostgreSQL, Redis, VAPID

8. Métricas de calidad de release

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Tests backend | 147/147 PASS |
| Tests E2E | 6/6 PASS |
| Cobertura instr/línea/rama | 84.3% / 87.2% / 88.1% |
| CVE críticos / altos | 0 / 0 |
| Defectos en producción | 0 |
| NCs | 0 |
| Smoke 409 concurrencia | 7×201 + 3×409 sin pérdida |
| Trazabilidad Jira | SCRUM-163 → SCRUM-173 (sprint 497) |

9. Breaking changes / Rollback

- Sin breaking changes. Endpoints existentes mantienen compatibilidad.

- Tablas savings_* aditivas — invariante availableBalance ≤ ledgerBalance preservado (ADR-040)

- Rollback a v1.25.0 documentado en Runbook v1.26.0 — RTO 10 min, requiere DROP manual de tablas savings_*