EXPERIS | ManpowerGroup

BankPortal — Banco Meridian

Meeting Minutes

Sprint 24 — Planning / Review / Retrospectiva

Sprint 24 · FEAT-022 · v1.24.0 · 15/04/2026

SOFIA v2.7 · CMMI Level 3 · Confidencial

Sprint Planning — 14/04/2026

- Objetivo: FEAT-022 Bizum P2P — pagos P2P inmediatos con SCA/OTP

- Capacidad: 24 SP (19 feature + 5 deuda DEBT-045/046)

- Backlog comprometido: US-F022-01..07 + DEBT-045/046 + Setup S24

- Criterios DoD: 25 TCs PASS + 0 CVE críticos + UI validada prototipo

Sprint Review — 15/04/2026

- Demo ejecutada: flujo Activar→Enviar→OTP→Historial en STG

- PO aprueba: 7 pantallas Bizum fieles al prototipo aprobado

- Stack Docker validado: todos los servicios arrancando correctamente

- 8/8 ITs GREEN — BizumExpireIT flush+clear corregido

- v1.24.0 preparada para despliegue

Retrospectiva — 15/04/2026

- START: Auditar @Value + docker-compose antes de crear perfil IT (LA-024-01/02)

- START: Leer prototipo HTML pantalla a pantalla antes de escribir template (LA-024-06)

- START: Auditar model.ts + service.ts antes de escribir template (LA-024-07)

- STOP: Declarar G-4 completo sin verificar fidelidad prototipo (LA-024-08)

- CONTINUE: ITs con fixtures idempotentes y flush+clear (LA-024-04/05)

- CONTINUE: Lessons Learned → SOFIA-CORE con aprobación PO explícita