# Risk Register — BankPortal v1.11.0

Sprint 11 | CMMI RSKM SP 1.1 · RSKM SP 2.1 · RSKM SP 3.1

| Proyecto | BankPortal — Banco Meridian |
| --- | --- |
| Version | v1.11.0 |
| Fecha | 2026-06-05 |

## Riesgos sprint 11

| ID | Origen | Descripcion | Prob. | Imp. | Niv. | Mitigacion | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-011-01 | EXT-001 | Core banking API no disponible — operaciones fallidas | Alta | Alta | 3 | Circuit breaker Resilience4j + cola compensacion | Cerrado |
| R-011-02 | EXT-001 | Timeout core banking en horas pico | Media | Alta | 3 | Timeout 10s + retry 2x + fallback graceful | Cerrado |
| R-011-03 | RNF-009-01 | WireMock vs real core banking: divergencia specs | Media | Media | 2 | FEAT-009 stubs revisados con equipo core banking | Cerrado |

## Leyenda niveles de riesgo

- 3 — Alto: accion inmediata requerida este sprint

- 2 — Medio: planificar mitigacion proximo sprint

- 1 — Bajo: monitorizar en dailies

| Total riesgos | 3 |
| --- | --- |
| Cerrados | 0 |
| Abiertos | 3 |
| Nivel 3 (Alto) | 2 |