# Meeting Minutes — Sprint 13 Ceremonies

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PP SP 2.7 · IPM SP 1.6

| Sprint | 13 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-011 |
| Periodo | 2026-06-23 -> 2026-07-03 |

## Sprint Planning — 2026-06-23

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · Developer · QA |
| --- | --- |
| Duracion | 2h |
| Resultado | Sprint Backlog aprobado — 24 SP |

Puntos clave:

- Sprint Goal: FEAT-011: dashboard Angular 17 completo — AuthGuard, JwtInterceptor, 5 modulos funcionales (cuentas, movimientos, transf...

- 24 SP comprometidos — 8 items en backlog

- Riesgos identificados en planning: 3 — 1 de nivel 3

- Deuda tecnica incluida: DEBT-020 — OAuth2ResourceServerAutoConfiguration exclusion

## Sprint Review — 2026-07-03

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · QA · Stakeholder Banco Meridian |
| --- | --- |
| Duracion | 1h |
| Resultado | Demo aprobada — v1.13.0 promovida a STG |

Demo ejecutada:

- US-1301: AuthGuard + JwtInterceptor en Angular 17

- US-1302: DashboardModule — cuentas + movimientos

- US-1303: TransferModule — formulario + confirmacion 2FA

- US-1304: AnalyticsModule — Chart.js graficos interactivos

## Sprint Retrospective — 2026-07-03

| Formato | Start-Stop-Continue |
| --- | --- |
| Participantes | Equipo tecnico completo |

Que fue bien:

- DEBT-020/021 resueltos el primer dia — desbloqueo total STG

- JwtInterceptor: 0 llamadas sin token en 300 tests de integracion

Que mejorar:

- 57 artefactos en CR es mucho — dividir en 2 PRs por modulo la proxima vez

Actions:

- DEBT-013 — E2E tests Cypress dashboard completo (Sprint 15)

- Riesgos abiertos trasladados a Sprint 14: R-013-01, R-013-02, R-013-03