# Meeting Minutes — Sprint 14 Ceremonies

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PP SP 2.7 · IPM SP 1.6

| Sprint | 14 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-012 |
| Periodo | 2026-07-07 -> 2026-07-17 |

## Sprint Planning — 2026-07-07

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · Developer · QA |
| --- | --- |
| Duracion | 2h |
| Resultado | Sprint Backlog aprobado — 24 SP |

Puntos clave:

- Sprint Goal: FEAT-012: modulo de perfil — edicion de datos personales, cambio de contrasena con politicas, foto de perfil, preferenci...

- 24 SP comprometidos — 7 items en backlog

- Riesgos identificados en planning: 3 — 3 de nivel 3

- Deuda tecnica incluida: DEBT-022 — OAuth2 resource server conflicto resuelto

## Sprint Review — 2026-07-17

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · QA · Stakeholder Banco Meridian |
| --- | --- |
| Duracion | 1h |
| Resultado | Demo aprobada — v1.14.0 promovida a STG |

Demo ejecutada:

- US-1401b: Edicion datos personales (nombre, telefono, direccion)

- US-1402b: Cambio de contrasena — validacion politica + historial

- US-1403b: Foto de perfil — upload S3 + resize 200x200

- US-1404b: Preferencias idioma y zona horaria

## Sprint Retrospective — 2026-07-17

| Formato | Start-Stop-Continue |
| --- | --- |
| Participantes | Equipo tecnico completo |

Que fue bien:

- DEBT-022 resuelto dia 1 — STG 100% funcional desde inicio sprint

- BCrypt historial: decision arquitectural correcta desde el primer borrador

Que mejorar:

- 3 bloqueantes en CR — necesitamos checklist de seguridad en diseno tecnico antes del CR

Actions:

- DEBT-014 — Antivirus scan async S3 (ClamAV) para imagenes subidas (Sprint 15)

- Riesgos abiertos trasladados a Sprint 15: R-014-01, R-014-02, R-014-03