# Project Plan — BankPortal v1.14.0

Actualizacion Sprint 14 | CMMI PP SP 2.1 · PP SP 2.2

| Proyecto | BankPortal — Banco Meridian |
| --- | --- |
| Cliente | Banco Meridian S.A. |
| Version plan | 1,4 — actualizado sprint 14 |
| Fecha | 2026-07-17 |
| Release actual | v1.14.0 |
| SP total entregados | 345 |
| Velocidad media | 24.6 SP/sprint (14 sprints) |

## Releases completadas

| Sprint | Feature | Alcance | Release | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | FEAT-012 | Perfil usuario + DEBT-022 | v1.14.0 | 24 |
| 13 | FEAT-011 | Angular Dashboard | v1.13.0 | 24 |
| 12 | FEAT-010 | Dashboard analitico | v1.12.0 | 24 |
| 11 | FEAT-009 | Core banking real + pagos | v1.11.0 | 20 |
| 10 | FEAT-008 | Transferencias con 2FA | v1.10.0 | 24 |
| 9 | FEAT-007 | Cuentas y movimientos | v1.9.0 | 23 |

## Deuda tecnica generada en sprint

- DEBT-014 — Antivirus scan async S3 (ClamAV) para imagenes subidas (Sprint 15)

## Indicadores de cumplimiento del plan

| Indicador PP / PMC | Objetivo | Real |
| --- | --- | --- |
| SP entregados vs planificados | 24 SP | 24 SP ✅ |
| Desviacion de velocidad | < 10% | 0% ✅ |
| Gates HITL completados | 5/5 | 5/5 ✅ |
| Defectos escapados a produccion | 0 | 0 ✅ |
| Riesgos cerrados en sprint | 0 | 0 ✅ |