# Risk Register — BankPortal v1.14.0

Sprint 14 | CMMI RSKM SP 1.1 · RSKM SP 2.1 · RSKM SP 3.1

| Proyecto | BankPortal — Banco Meridian |
| --- | --- |
| Version | v1.14.0 |
| Fecha | 2026-07-17 |

## Riesgos sprint 14

| ID | Origen | Descripcion | Prob. | Imp. | Niv. | Mitigacion | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-014-01 | RNF-012-01 | S3 upload sin limite tamano — DoS por archivos grandes | Alta | Alta | 3 | Limite 5MB + content-type validation + antivirus scan | Cerrado |
| R-014-02 | RGPD-001 | Cierre cuenta sin borrado de datos — incumplimiento Art.17 | Alta | Alta | 3 | Right to erasure: anonimizacion o borrado tras 30 dias | Cerrado |
| R-014-03 | SEC-004 | Password history sin hash — historial en claro | Media | Alta | 3 | BCrypt en cada entrada de historial de contrasenas | Cerrado |

## Leyenda niveles de riesgo

- 3 — Alto: accion inmediata requerida este sprint

- 2 — Medio: planificar mitigacion proximo sprint

- 1 — Bajo: monitorizar en dailies

| Total riesgos | 3 |
| --- | --- |
| Cerrados | 0 |
| Abiertos | 3 |
| Nivel 3 (Alto) | 3 |