# Sprint 14 — Sprint Report / PMC

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PMC SP 1.1 · PMC SP 1.2 · PP SP 2.1

| Sprint | 14 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-012 — Perfil de usuario y gestion de cuenta |
| Periodo | 2026-07-07 -> 2026-07-17 |
| Release | v1.14.0 |
| Estado | COMPLETADO |
| Fecha cierre | 2026-07-17 |
| SP entregados | 24/24 |
| SP acumulados | 345 |

## Sprint Goal

FEAT-012: modulo de perfil — edicion de datos personales, cambio de contrasena con politicas, foto de perfil, preferencias de idioma/zona horaria y cierre de cuenta.

CUMPLIDO AL 100%

## Backlog del sprint

| ID | Tipo | Descripcion | SP | Estado | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEBT-022 | Tech Debt | 403 STG — OAuth2 resource server conflicto con HMAC custom | 2 | Saldada | ✅ |
| US-1401b | Feature | Edicion datos personales (nombre, telefono, direccion) | 4 | Entregada | ✅ |
| US-1402b | Feature | Cambio de contrasena — validacion politica + historial | 4 | Entregada | ✅ |
| US-1403b | Feature | Foto de perfil — upload S3 + resize 200x200 | 4 | Entregada | ✅ |
| US-1404b | Feature | Preferencias idioma y zona horaria | 3 | Entregada | ✅ |
| US-1405b | Feature | Solicitud cierre de cuenta — proceso 30 dias | 4 | Entregada | ✅ |
| TASK-141 | Infra | Flyway V14 — user_profiles + account_closures | 3 | Entregada | ✅ |

## Metricas de calidad

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| SP planificados | 24 |
| SP entregados | 24 |
| Defectos en QA | 0 |
| Tests nuevos | +44 (~444 total) |
| CVEs dependencias | 0 |
| Cobertura application | >= 80% |
| SP acumulados proyecto | 345 |

## Deuda tecnica sprint

Cerrada en este sprint:

- DEBT-022 — OAuth2 resource server conflicto resuelto

Generada (sprint futuro):

- DEBT-014 — Antivirus scan async S3 (ClamAV) para imagenes subidas (Sprint 15)

## Historico del proyecto

| Sprint | Feature | Alcance | SP | Release | Acum. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FEAT-001 | 2FA completo — TOTP + SMS + backup codes | 40 | v1.1.0 | 40 |
| 2 | FEAT-001 | 2FA cierre sesion + revocacion tokens | 24 | v1.2.0 | 64 |
| 3 | FEAT-002 | Gestion de sesiones multidispositivo | 24 | v1.3.0 | 88 |
| 4 | FEAT-003 | Dispositivos de confianza | 24 | v1.4.0 | 112 |
| 5 | FEAT-005 | Notificaciones base — email | 24 | v1.5.0 | 136 |
| 6 | FEAT-005 | Auditoria exportable | 22 | v1.6.0 | 158 |
| 7 | FEAT-006 | Autenticacion contextual | 24 | v1.7.0 | 182 |
| 8 | FEAT-004 | SSE backend — notificaciones tiempo real | 24 | v1.8.0 | 206 |
| 9 | FEAT-007 | Cuentas y movimientos | 23 | v1.9.0 | 229 |
| 10 | FEAT-008 | Transferencias con 2FA | 24 | v1.10.0 | 253 |
| 11 | FEAT-009 | Core banking real + pagos | 20 | v1.11.0 | 273 |
| 12 | FEAT-010 | Dashboard analitico | 24 | v1.12.0 | 297 |
| 13 | FEAT-011 | Angular Dashboard | 24 | v1.13.0 | 321 |
| 14 | FEAT-012 | Perfil usuario + DEBT-022 | 24 | v1.14.0 | 345 |

## Retrospectiva

Que fue bien:

- DEBT-022 resuelto dia 1 — STG 100% funcional desde inicio sprint

- BCrypt historial: decision arquitectural correcta desde el primer borrador

Que mejorar:

- 3 bloqueantes en CR — necesitamos checklist de seguridad en diseno tecnico antes del CR

## Firma de aprobacion

| Product Owner | Aprobado — Demo STG 2026-07-17 |
| --- | --- |
| Tech Lead | Aprobado — Gate 4 2026-07-17 |
| QA Lead | Aprobado — 44/44 PASS |
| Scrum Master | Sprint cerrado — 2026-07-17 |