# Sprint 15 — Sprint Report / PMC

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PMC SP 1.1 · PMC SP 1.2 · PP SP 2.1

| Sprint | 15 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-013 — KYC — onboarding y verificacion de identidad |
| Periodo | 2026-07-21 -> 2026-07-31 |
| Release | v1.15.0 |
| Estado | COMPLETADO |
| Fecha cierre | 2026-07-31 |
| SP entregados | 24/24 |
| SP acumulados | 369 |

## Sprint Goal

FEAT-013: modulo KYC completo — upload y validacion de documentos de identidad, liveness check, proceso de revision manual/automatica, estados AML y notificaciones de resultado.

CUMPLIDO AL 100%

## Backlog del sprint

| ID | Tipo | Descripcion | SP | Estado | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEBT-014 | Tech Debt | Antivirus scan async S3 para documentos subidos | 2 | Saldada | ✅ |
| US-1501 | Feature | Upload documentos identidad — DNI/Pasaporte/NIE | 5 | Entregada | ✅ |
| US-1502 | Feature | Liveness check — selfie con documento | 4 | Entregada | ✅ |
| US-1503 | Feature | Motor revision automatica — validacion heuristicas | 4 | Entregada | ✅ |
| US-1504 | Feature | Cola revision manual — interfaz agente KYC | 4 | Entregada | ✅ |
| US-1505 | Feature | Estados KYC: PENDING/APPROVED/REJECTED/REVIEW | 3 | Entregada | ✅ |
| TASK-151 | Infra | Flyway V15 — kyc_verifications + kyc_documents | 2 | Entregada | ✅ |

## Metricas de calidad

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| SP planificados | 24 |
| SP entregados | 24 |
| Defectos en QA | 0 |
| Tests nuevos | +47 (~491 total) |
| CVEs dependencias | 0 |
| Cobertura application | >= 80% |
| SP acumulados proyecto | 369 |

## Deuda tecnica sprint

Cerrada en este sprint:

- DEBT-014 — ClamAV async S3 scan

Generada (sprint futuro):

- DEBT-015 — KYC ML model v2 con OCR real (Backlog)

- DEBT-016 — Integracion Registro Central para validacion DNI (Backlog)

## Historico del proyecto

| Sprint | Feature | Alcance | SP | Release | Acum. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FEAT-001 | 2FA completo — TOTP + SMS + backup codes | 40 | v1.1.0 | 40 |
| 2 | FEAT-001 | 2FA cierre sesion + revocacion tokens | 24 | v1.2.0 | 64 |
| 3 | FEAT-002 | Gestion de sesiones multidispositivo | 24 | v1.3.0 | 88 |
| 4 | FEAT-003 | Dispositivos de confianza | 24 | v1.4.0 | 112 |
| 5 | FEAT-005 | Notificaciones base — email | 24 | v1.5.0 | 136 |
| 6 | FEAT-005 | Auditoria exportable | 22 | v1.6.0 | 158 |
| 7 | FEAT-006 | Autenticacion contextual | 24 | v1.7.0 | 182 |
| 8 | FEAT-004 | SSE backend — notificaciones tiempo real | 24 | v1.8.0 | 206 |
| 9 | FEAT-007 | Cuentas y movimientos | 23 | v1.9.0 | 229 |
| 10 | FEAT-008 | Transferencias con 2FA | 24 | v1.10.0 | 253 |
| 11 | FEAT-009 | Core banking real + pagos | 20 | v1.11.0 | 273 |
| 12 | FEAT-010 | Dashboard analitico | 24 | v1.12.0 | 297 |
| 13 | FEAT-011 | Angular Dashboard | 24 | v1.13.0 | 321 |
| 14 | FEAT-012 | Perfil usuario + DEBT-022 | 24 | v1.14.0 | 345 |
| 15 | FEAT-013 | KYC onboarding | 24 | v1.15.0 | 369 |

## Retrospectiva

Que fue bien:

- Gate Legal/Compliance: detectado umbral AML insuficiente antes de produccion

- Challenge liveness: 0 bypasses en 100 pruebas con fotos de fotos

Que mejorar:

- 4 bloqueantes en CR — checklist de seguridad pre-CR funciona pero hay que cumplirlo ANTES de empezar a codificar

## Firma de aprobacion

| Product Owner | Aprobado — Demo STG 2026-07-31 |
| --- | --- |
| Tech Lead | Aprobado — Gate 4 2026-07-31 |
| QA Lead | Aprobado — 47/47 PASS |
| Scrum Master | Sprint cerrado — 2026-07-31 |