# Meeting Minutes — Sprint 16 Ceremonies

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PP SP 2.7

| Sprint | 16 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-014 |
| Periodo | 2026-03-25 -> 2026-04-08 |

## Sprint Planning — 2026-03-25

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · Developer · QA |
| --- | --- |
| Duracion | 2h |
| Resultado | Sprint Backlog aprobado — 24 SP |

Puntos clave:

- Sprint Goal: sistema de notificaciones completo — Web Push + SSE + historial + preferencias

- VAPID vs FCM: ADR-025 ratificado — sin dependencia Firebase

- DEBT-023/024 incluidos como MUST HAVE — desbloquean flujos KYC pre-existentes

- US-1404 (Web Push) marcada como item de mayor riesgo tecnico — 5 SP

## Sprint Review — 2026-03-24

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · QA · Stakeholder Banco Meridian |
| --- | --- |
| Duracion | 1h |
| Resultado | Demo aprobada — v1.16.0 promovida a PRD |

Demo ejecutada:

- Suscripcion Web Push en Chrome y Firefox — push recibido en background

- Centro de notificaciones — historial filtrado por categoria SECURITY/TRANSACTION

- Alerta transaccional: transfer 1.500EUR -> push + SSE + email en tiempo real

- Alerta seguridad HIGH: nuevo dispositivo -> todos los canales forzados

- Reconexion SSE con Last-Event-ID expirado -> degradacion graciosa (replay completo)

## Sprint Retrospective — 2026-03-24

| Formato | Start-Stop-Continue |
| --- | --- |
| Participantes | Equipo tecnico completo |

STOP:

- Combinar @Async y @Transactional en el mismo metodo — patron RV-S5-001 obligatorio

- Domain events como inner classes de listeners — DEBT-027

CONTINUE:

- Code Review con analisis de patrones arquitecturales — detecto 2 bloqueantes criticos

- Security Agent post-CR — SAST-003 identifico riesgo antes de PRD

START:

- Sprint 17: refactor SSE registry a capa infraestructura correcta

- Prueba de carga SSE (>500 concurrentes) — validar RNF-014-01