# Project Plan — BankPortal v1.16.0

Actualizacion Sprint 16 | CMMI PP SP 2.1 · PP SP 2.2

| Proyecto | BankPortal — Banco Meridian |
| --- | --- |
| Cliente | Banco Meridian S.A. |
| Version plan | 1.16 — actualizado sprint 16 |
| Fecha | 2026-03-24 |
| Release actual | v1.16.0 |
| SP total entregados | 379 |
| Velocidad media | 23.7 SP/sprint (16 sprints) |

## Estado de releases recientes

| Sprint | Feature | Alcance | Release | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | FEAT-014 | Notificaciones Push & In-App | v1.16.0 Completado | 24 |
| 15 | FEAT-013 | KYC | v1.15.0 Completado | 24 |
| 14 | FEAT-012 | Perfil usuario | v1.14.0 Completado | 24 |
| 13 | FEAT-011 | Dashboard Angular | v1.13.0 Completado | 24 |

## Roadmap — Sprints futuros

| Sprint | Feature | Alcance tentativo | SP | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | FEAT-015 | DEBT-027/028/029 + feature nueva TBD | 24 | Planificacion |
| 18 | FEAT-016 | Por definir con PO | 24 | Backlog |

## Deuda tecnica acumulada pendiente

| ID | Descripcion | Area | SP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEBT-026 | Race condition push subscription limit | Notifications | 2 | 17 |
| DEBT-027 | Domain events como inner classes | Architecture | 2 | 17 |
| DEBT-028 | Cifrar auth+p256dh en reposo (CVSS 4.1) | Security | 3 | 17 |
| DEBT-029 | Footer email RGPD Art.7 | Compliance | 1 | 17 |