BankPortal — Plan de Proyecto v1.17

CMMI Level 3 · PP SP 1.1 / 2.1 / 3.1 · Actualización Sprint 17

1. Información del Proyecto

| Proyecto | BankPortal — Portal Bancario Digital Banco Meridian |
| --- | --- |
| Proveedor | Experis / ManpowerGroup |
| Metodología | Scrumban — CMMI Level 3 |
| Sprints completados | 17 |
| SP acumulados | 401 SP |
| Velocidad media | 23.6 SP/sprint |
| Release actual | v1.17.0 en producción |
| Cobertura tests | 85% |
| Defectos PRD (acum.) | 0 |

2. Features entregadas

| ID | Feature | Sprint | SP | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FEAT-001 | Autenticación y Sesión | S1 | 18 | ✅ |
| FEAT-002 | Dashboard Financiero | S3 | 21 | ✅ |
| FEAT-003 | Transferencias Básicas | S4 | 22 | ✅ |
| FEAT-004 | Historial y Exportación | S5-8 | 23 | ✅ |
| FEAT-005 | Notificaciones Push | S6 | 22 | ✅ |
| FEAT-006 | Perfil y Configuración | S7 | 24 | ✅ |
| FEAT-007 | Frontend Angular Base | S7-8 | 20 | ✅ |
| FEAT-008 | Seguridad Avanzada | S10 | 24 | ✅ |
| FEAT-009 | Reporting y Analytics | S11 | 22 | ✅ |
| FEAT-010 | Integración Core Banking | S12 | 23 | ✅ |
| FEAT-011 | Multi-cuenta | S13 | 24 | ✅ |
| FEAT-012 | OAuth2 / PKCE | S14 | 22 | ✅ |
| FEAT-013 | Auditoría y Compliance | S15 | 22 | ✅ |
| FEAT-014 | Push VAPID | S16 | 24 | ✅ |
| FEAT-015 | Transferencias Programadas | S17 | 24 | ✅ |

3. Riesgos activos post S17

• R-015-01: ShedLock multi-instancia — MITIGANDO en S18 (ADR-028 MUST S1)

• R-016-02: Safari iOS <16.4 sin Web Push — Aceptado por Product Owner

SOFIA Documentation Agent — CMMI PP SP 1.1/2.1/3.1 · Sprint 17 · BankPortal · 2026-04-22