Registro de Riesgos — Sprint 17

CMMI Level 3 · RSKM SP 1.1/1.2/1.3 · BankPortal

1. Resumen

| Identificados | Cerrados S17 | Activos | Nuevos S17 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2 (R-016-01, R-016-05) | 1 | 0 |

2. Registro detallado

| ID | Descripción | Nivel | Mitigación | Estado | Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-015-01 | Scheduler duplicado multi-instancia | N3→N1 | ShedLock ADR-028 — implementar S18 | MITIGANDO | Sprint 18 |
| R-016-01 | Carga SSE > 300 conexiones concurrentes | N2 | Load test realizado: 512 conc. OK | ✅ CERRADO | 2026-04-22 |
| R-016-02 | Safari iOS <16.4 sin soporte Web Push | N2 | Limitación de plataforma — aceptada PO | ACEPTADO | Vigente |
| R-016-05 | Performance SSE bajo carga extrema | N2 | Load test S17: latencia p95 < 50ms | ✅ CERRADO | 2026-04-22 |

SOFIA Documentation Agent — CMMI RSKM SP 1.1/1.2/1.3 · Sprint 17 · BankPortal · 2026-04-22