BankPortal — Plan de Proyecto v1.18

CMMI Level 3 · PP SP 1.1/2.1/3.1 · Actualización Sprint 18

1. Estado general post Sprint 18

| Sprints completados | 18 / ~22 estimados |
| --- | --- |
| SP acumulados | 425 SP |
| Velocidad media | 23.6 SP/sprint |
| Features entregadas | 16 (FEAT-001 → FEAT-016) |
| Release actual | v1.18.0 en producción |
| Cobertura tests | 86% |
| Defectos PRD (acum.) | 0 |
| CVEs críticos/altos | 0 |
| Nivel CMMI | Level 3 — activo |
| PCI-DSS | req.3/8/10 validados en S18 |

2. Features entregadas — histórico completo

| ID | Feature | Sprint | SP | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FEAT-001 | Autenticación y Sesión | S1 | 18 | ✅ |
| FEAT-002 | Dashboard Financiero | S3 | 21 | ✅ |
| FEAT-003 | Transferencias Básicas | S4 | 22 | ✅ |
| FEAT-004 | Historial y Exportación | S5-8 | 23 | ✅ |
| FEAT-005 | Notificaciones Push | S6 | 22 | ✅ |
| FEAT-006 | Perfil y Configuración | S7 | 24 | ✅ |
| FEAT-007 | Frontend Angular Base | S7-8 | 20 | ✅ |
| FEAT-008 | Seguridad Avanzada | S10 | 24 | ✅ |
| FEAT-009 | Reporting y Analytics | S11 | 22 | ✅ |
| FEAT-010 | Integración Core Banking | S12 | 23 | ✅ |
| FEAT-011 | Multi-cuenta | S13 | 24 | ✅ |
| FEAT-012 | OAuth2 / PKCE | S14 | 22 | ✅ |
| FEAT-013 | Auditoría y Compliance | S15 | 22 | ✅ |
| FEAT-014 | Push VAPID | S16 | 24 | ✅ |
| FEAT-015 | Transferencias Programadas | S17 | 24 | ✅ |
| FEAT-016 | Gestión de Tarjetas | S18 | 24 | ✅ |

3. Riesgos post Sprint 18

• R-016-02: Safari iOS <16.4 sin Web Push — Aceptado (vigente)

• Todos los demás riesgos registrados cerrados a fecha 2026-05-07

4. Próximas actividades

• Sprint 19: FEAT-017 (por definir con PO) + DEBT-031 rate limiting /cards/pin

• Pre-PRD: DEBT-032 mTLS CoreBankingAdapter

SOFIA Documentation Agent — CMMI PP SP 1.1/2.1/3.1 · Sprint 18 · BankPortal · 2026-05-07