PROJECT-PLAN-v1.19

Plan de Proyecto · BankPortal v1.19

BankPortal · Banco Meridian · Sprint 19 · 27/03/2026

Estado del proyecto

Sprint 19 completado. Release v1.19.0 en produccion. FEAT-017 Domiciliaciones SEPA entregada al 100%.

Velocidad historica (ultimos sprints)

| Sprint | SP | SP acum | Vel media |
| --- | --- | --- | --- |
| S15 | 24 | 353 | 23.6 |
| S16 | 24 | 377 | 23.6 |
| S17 | 24 | 401 | 23.6 |
| S18 | 24 | 425 | 23.6 |
| S19 | 24 | 449 | 23.6 |

Hitos alcanzados

| Hito | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- |
| FEAT-017 SEPA Direct Debit | 2026-03-28 | ENTREGADO |
| DEBT-031 Rate limiting CVSS 4.2 | 2026-03-27 | CERRADO |
| Gate G-4b (integracion STG) | 2026-03-22 | NUEVO — introducido S19 |
| v1.19.0 en produccion | 2026-03-28 | PUBLICADO |

Proximos pasos — Sprint 20

FEAT-018: Exportacion de movimientos PDF/CSV (PSD2 Art.47).

DEBT-032, DEBT-033, DEBT-034, DEBT-035: deuda tecnica S19 diferida.