SPRINT-019-report

Sprint 19 · BankPortal

BankPortal · Banco Meridian · Sprint 19 · 27/03/2026

Sprint Goal — CUMPLIDO

"Gestionar domiciliaciones bancarias directamente desde el portal: consultar recibos, dar de alta domiciliaciones, anular mandatos y recibir notificaciones push por cada cobro. Cumplimiento SEPA DD Core."

Entregables

| Issue | Tipo | SP | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| US-1701 | FEAT-017 Modelo datos Flyway V19+V20 | 3 | Finalizada |
| US-1702 | FEAT-017 Consulta mandatos/recibos | 4 | Finalizada |
| US-1703 | FEAT-017 Alta domiciliacion | 4 | Finalizada |
| US-1704 | FEAT-017 Cancelacion mandato | 3 | Finalizada |
| US-1705 | FEAT-017 Scheduler cargos SEPA | 4 | Finalizada |
| US-1706 | FEAT-017 Notificaciones push | 2 | Finalizada |
| DEBT-031 | Rate limiting /cards/pin (CVSS 4.2) | 2 | Finalizada |
| TOTAL |  | 24 | 100% |

Metricas acumuladas S1-S19

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| SP acumulados | 449 |
| Tests | 708 |
| Cobertura | 87% |
| Velocidad media | 23.6 SP/sprint |
| Defectos prod | 0 |
| CMMI Nivel | 3 |