# Project Plan — BankPortal v1.2.0

Actualizacion Sprint 2 | CMMI PP SP 2.1 · PP SP 2.2

| Proyecto | BankPortal — Banco Meridian |
| --- | --- |
| Cliente | Banco Meridian S.A. |
| Version plan | 0,2 — actualizado sprint 2 |
| Fecha | 2026-01-30 |
| Release actual | v1.2.0 |
| SP total entregados | 64 |
| Velocidad media | 32.0 SP/sprint (2 sprints) |

## Releases completadas

| Sprint | Feature | Alcance | Release | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | FEAT-001 | 2FA cierre sesion + revocacion tokens | v1.2.0 | 24 |
| 1 | FEAT-001 | 2FA completo — TOTP + SMS + backup codes | v1.1.0 | 40 |

## Deuda tecnica generada en sprint

- DEBT-002 — Job limpieza token_revocations expirados (Sprint 3)

## Indicadores de cumplimiento del plan

| Indicador PP / PMC | Objetivo | Real |
| --- | --- | --- |
| SP entregados vs planificados | 24 SP | 24 SP ✅ |
| Desviacion de velocidad | < 10% | 0% ✅ |
| Gates HITL completados | 5/5 | 5/5 ✅ |
| Defectos escapados a produccion | 0 | 0 ✅ |
| Riesgos cerrados en sprint | 0 | 0 ✅ |