# Sprint 2 — Sprint Report / PMC

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PMC SP 1.1 · PMC SP 1.2 · PP SP 2.1

| Sprint | 2 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-001 — Cierre de sesion y revocacion de tokens 2FA |
| Periodo | 2026-01-20 -> 2026-01-30 |
| Release | v1.2.0 |
| Estado | COMPLETADO |
| Fecha cierre | 2026-01-30 |
| SP entregados | 24/24 |
| SP acumulados | 64 |

## Sprint Goal

Completar FEAT-001: cierre de sesion remoto con revocacion de tokens JWT activos y limpieza de sessiones 2FA pendientes en todos los dispositivos del usuario.

CUMPLIDO AL 100%

## Backlog del sprint

| ID | Tipo | Descripcion | SP | Estado | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-0201 | Feature | Endpoint cierre sesion remoto por dispositivo | 4 | Entregada | ✅ |
| US-0202 | Feature | Revocar todos los tokens JWT activos del usuario | 5 | Entregada | ✅ |
| US-0203 | Feature | Invalidar sesiones 2FA pendientes al cerrar sesion | 4 | Entregada | ✅ |
| US-0204 | Feature | Historial de sesiones — vista usuario | 4 | Entregada | ✅ |
| US-0205 | Feature | Alerta email al cerrar sesion desde dispositivo desconocido | 4 | Entregada | ✅ |
| DEBT-001 | Tech Debt | Flyway V2 — tabla sessions + token_revocations | 2 | Saldada | ✅ |
| TASK-021 | Infra | CI pipeline — cobertura minima 70% en application layer | 1 | Entregada | ✅ |

## Metricas de calidad

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| SP planificados | 24 |
| SP entregados | 24 |
| Defectos en QA | 0 |
| Tests nuevos | +26 (~66 total) |
| CVEs dependencias | 0 |
| Cobertura application | >= 80% |
| SP acumulados proyecto | 64 |

## Deuda tecnica sprint

Cerrada en este sprint:

- DEBT-001 — Flyway V2 tabla sessions + token_revocations

Generada (sprint futuro):

- DEBT-002 — Job limpieza token_revocations expirados (Sprint 3)

## Historico del proyecto

| Sprint | Feature | Alcance | SP | Release | Acum. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FEAT-001 | 2FA completo — TOTP + SMS + backup codes | 40 | v1.1.0 | 40 |
| 2 | FEAT-001 | 2FA cierre sesion + revocacion tokens | 24 | v1.2.0 | 64 |

## Retrospectiva

Que fue bien:

- Redis blocklist: 0 falsos negativos en suite de regresion

- Gates HITL documentados — proceso madurando

- Planning Poker convergencia en 2 rondas — estimaciones precisas

Que mejorar:

- Falta prueba de carga /logout — anadir en Sprint 3

- Indice faltante detectado en CR, no en diseno inicial

## Firma de aprobacion

| Product Owner | Aprobado — Demo STG 2026-01-30 |
| --- | --- |
| Tech Lead | Aprobado — Gate 4 2026-01-30 |
| QA Lead | Aprobado — 26/26 PASS |
| Scrum Master | Sprint cerrado — 2026-01-30 |