MEETING-MINUTES-Sprint20

Actas de Ceremonia · Sprint 20

BankPortal · Banco Meridian · Sprint 20 · 30/03/2026

Sprint Planning — 2026-03-30

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Objetivo | Deuda S19 (16 SP) + FEAT-018 Exportacion (8 SP) |
| Capacidad acordada | 24 SP |
| Duracion | 2026-03-30 → 2026-04-12 |

Sprint Review — 2026-04-10

Sprint Goal cumplido 100%. 24/24 SP entregados. Demo exportacion PDF/CSV en STG.

Retrospectiva — 2026-04-11

| Tipo | Descripcion |
| --- | --- |
| QUE FUE BIEN | Sprint mixto exitoso. DEBT-038 resuelto en sprint. Tablero Scrumban completo. |
| QUE MEJORAR | Jira no actualizado en cada step (resuelto). IBAN proxy en audit (DEBT-036). |
| ACCION | LA-020-05: Documentation Agent BLOQUEANTE para Gate G-9 desde S21. |