SPRINT-020-report

Sprint 20 · BankPortal

BankPortal · Banco Meridian · Sprint 20 · 30/03/2026

Sprint Goal: CUMPLIDO

"Eliminar deuda tecnica S19 y entregar exportacion de movimientos (PSD2 Art.47)."

Entregables

| Issue | Tipo | SP | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-98 | FEAT-018 Export PDF | 3 | Finalizada |
| SCRUM-99 | FEAT-018 Export CSV | 2 | Finalizada |
| SCRUM-100 | FEAT-018 Filtros | 2 | Finalizada |
| SCRUM-101 | FEAT-018 Audit log | 1 | Finalizada |
| SCRUM-102 | DEBT-032 | 4 | Finalizada |
| SCRUM-103 | DEBT-033 | 4 | Finalizada |
| SCRUM-104 | DEBT-034 | 4 | Finalizada |
| SCRUM-105 | DEBT-035 | 4 | Finalizada |
| TOTAL |  | 24 | 100% |

Metricas acumuladas S1-S20

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| SP acumulados | 473 |
| Tests | 524 |
| Cobertura | 88% |
| Velocidad media | 23.65 SP/sprint |
| Defectos prod | 0 |
| CMMI Nivel | 3 |