EXPERIS | ManpowerGroup

Sprint Report — PMC

Sprint 21 | FEAT-019 | Cierre y Métricas CMMI L3

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 21 | FEAT-019 | v1.21.0 | 31/03/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Métricas del sprint

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Sprint | 21 |
| Feature | FEAT-019 — Centro de Privacidad GDPR |
| Story Points completados | 24/24 (100%) |
| SP acumulados | 497 |
| Tests unitarios nuevos | 23 (20 Developer + 3 SpringContextIT) |
| Cobertura estimada | ≥ 88% |
| Defectos críticos | 0 |
| No Conformidades abiertas | 0 |
| Release | v1.21.0 |

2. Velocidad del proyecto

| Sprint | Feature | SP | SP Acum. | Cobertura | Release |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S18 | FEAT-016 | 24 | 425 | 86% | v1.18.0 |
| S19 | FEAT-017 | 24 | 449 | 87% | v1.19.0 |
| S20 | FEAT-018 | 24 | 473 | 88% | v1.20.0 |
| S21 | FEAT-019 | 24 | 497 | ≥88% | v1.21.0 |

3. Deuda técnica activa

| ID | Área | CVSS | Descripción | Target |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEBT-040 | Security | 5.3 | Race condition DataExportService | S21 |
| DEBT-041 | Security | 4.8 | OTP 2FA no validado requestDeletion | S21 |
| DEBT-042 | Security | 2.1 | Deletion token sin TTL 24h | S22 |
| DEBT-037 | Security | 2.1 | Regex PAN Maestro 19d | S22 |

4. Lecciones aprendidas Sprint 21

| ID | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| LA-021-01 | Process | FA-Agent: total_business_rules debe computarse dinámicamente — nunca hardcodeado |
| LA-021-02 | Testing | IntegrationTestBase debe declarar todos los fixtures UUID comunes usados por tests hijos |

5. CMMI L3 — Áreas de proceso activas

| Área | Estado |
| --- | --- |
| PP — Project Planning | ✅ Sprint planning SCRUM-106..113, estimación SP |
| PMC — Project Monitoring | ✅ Velocidad 24/24 SP, métricas continuas |
| RSKM — Risk Management | ✅ DEBT-040/041 identificados y priorizados |
| VER — Verification | ✅ Code Review + Security Agent aprobados |
| VAL — Validation | ✅ QA Report 65/69 PASS, Gherkin 16/16 |
| CM — Config Management | ✅ Git commits con conventional commits, tags de release |
| PPQA — QA Process | ✅ Pipeline completo Steps 1-9 ejecutado |