EXPERIS | ManpowerGroup

Matriz de Trazabilidad — FEAT-020

Sprint 22 — BankPortal · Banco Meridian · CMMI Level 3

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 22 | FEAT-020 | v1.22.0 | 02/04/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Trazabilidad Requisito → Funcionalidad → Test

| Jira | Requisito RN | Funcionalidad FA | Implementación | Test QA | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-115 | RN-F020-01 Lista préstamos | FA-071 Consultar préstamos activos | GET /api/v1/loans + ListLoansUseCase + LoanListComponent | TC-F020-001/002 | PASS |
| SCRUM-115 | RN-F020-02 Detalle préstamo | FA-072 Ver detalle préstamo | GET /api/v1/loans/{id} + GetLoanDetailUseCase + LoanDetailComponent | TC-F020-003/004 | PASS |
| SCRUM-116 | RN-F020-04 Simulación stateless | FA-073 Simular financiación | POST /api/v1/loans/simulate + SimulateLoanUseCase (no persiste) | TC-F020-005..010 | PASS |
| SCRUM-117 | RN-F020-09 OTP obligatorio | FA-074 Solicitar préstamo | OtpValidationUseCase.validate() en LoanController pre-persistencia | TC-F020-011/012 | PASS |
| SCRUM-117 | RN-F020-08 Pre-scoring | FA-074 Solicitar préstamo | CoreBankingMockScoringClient: hash(userId)%1000>600→PENDING (ADR-035) | TC-F020-013 | PASS |
| SCRUM-117 | RN-F020-11 No duplicado PENDING | FA-074 Solicitar préstamo | UNIQUE INDEX parcial + DuplicateLoanApplicationException (CWE-362) | TC-F020-014 | PASS |
| SCRUM-118 | RN-F020-15/16 Cancelación | FA-075 Cancelar solicitud | DELETE /loans/applications/{id} + CancelLoanApplicationUseCase | TC-F020-015..017 | PASS |
| SCRUM-118 | RN-F020-17 Amortización | FA-076 Cuadro amortización | GET /{id}/amortization + AmortizationCalculator (BigDecimal, ADR-034) | TC-LOAN-001..006 | PASS |
| SCRUM-120 | RN-F020-19 Notificaciones perfil | FA-077 DEBT-043 | GET /api/v1/profile/notifications → ManageNotificationsUseCase → 200+[] | TC-F020-018/019 | PASS |

2. Trazabilidad Arquitectura → ADR → Test

| ADR | Decisión | Fichero implementación | Test que la verifica |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-034 | BigDecimal HALF_EVEN escala 10 | AmortizationCalculator.java | TC-LOAN-001 cuota, TC-LOAN-004 saldo=0, TC-LOAN-005 suma capital |
| ADR-035 | Mock scoring determinista hash(userId)%1000 | CoreBankingMockScoringClient.java | TC-LOAN-010 determinismo, TC-LOAN-011 rango 0-999 |

3. Cobertura de requisitos

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Requisitos funcionales cubiertos | 9/9 (100%) |
| Funcionalidades FA nuevas | FA-071..077 (7 nuevas de 78 totales) |
| Test cases totales | 51 (11 unitarios + 40 QA funcional/seguridad/integración) |
| PASS rate | 51/51 (100%) |
| Gherkin scenarios | 5/5 (100%) |
| WCAG 2.1 AA | 2/2 (100%) |
| Integration (JPA-REAL) | 3/3 (100%) |