EXPERIS | ManpowerGroup

Risk Register

Sprint 23 · Banco Meridian

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 23 | FEAT-021 | v1.23.0 | 09/04/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Riesgos Activos

✅ Sin riesgos activos en Sprint 23.

2. Riesgos Cerrados en Sprint 23

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-023-01 | DEBT-036/037 bloquean G-9 si no se cierran | Alta | Alto | Incluidos en Sprint 23 como primeros items del backlog | ✅ CERRADO |
| RSK-023-02 | OTP sin configurar en STG bloquea pruebas E2E | Media | Medio | Bypass 123456 en profile staging con log de trazabilidad | ✅ CERRADO |
| RSK-023-03 | Flyway V26 conflicto con datos existentes | Baja | Alto | ON CONFLICT DO NOTHING en todos los INSERTs seed | ✅ CERRADO |

3. Riesgos Futuros Identificados

| ID | Riesgo | Sprint Target | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| RSK-024-01 | SUG-F021-01: PENALTY_RATE hardcodeado 0.25 | S24 | Externalizar a application.yml |
| RSK-024-02 | SAST-F021-001: memory leak countdown en ngOnDestroy | S24 | clearTimeout en ngOnDestroy DepositCancelComponent |