# Meeting Minutes — Sprint 3 Ceremonies

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PP SP 2.7 · IPM SP 1.6

| Sprint | 3 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-002 |
| Periodo | 2026-02-03 -> 2026-02-13 |

## Sprint Planning — 2026-02-03

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · Developer · QA |
| --- | --- |
| Duracion | 2h |
| Resultado | Sprint Backlog aprobado — 24 SP |

Puntos clave:

- Sprint Goal: FEAT-002: gestion completa del ciclo de vida de sesiones multidispositivo — visualizacion, terminacion remota, limites c...

- 24 SP comprometidos — 7 items en backlog

- Riesgos identificados en planning: 3 — 1 de nivel 3

- Deuda tecnica incluida: DEBT-002 — Job limpieza token_revocations expirados

## Sprint Review — 2026-02-13

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · QA · Stakeholder Banco Meridian |
| --- | --- |
| Duracion | 1h |
| Resultado | Demo aprobada — v1.3.0 promovida a STG |

Demo ejecutada:

- US-0301: Panel sesiones activas con metadatos (IP, UA, geo)

- US-0302: Terminar sesion remota individual o masiva

- US-0303: Limite maximo sesiones concurrentes configurable

- US-0304: Notificacion nueva sesion desde IP/pais distinto

## Sprint Retrospective — 2026-02-13

| Formato | Start-Stop-Continue |
| --- | --- |
| Participantes | Equipo tecnico completo |

Que fue bien:

- SessionLimitService @Transactional SERIALIZABLE: 0 race conditions en suite de carga

- GeoIP local: latencia < 2ms en tests de integracion

- DEBT-002 cerrada en el sprint planificado

Que mejorar:

- ua-parser-java version desactualizada detectada tarde — anadir dependabot

- Prueba de limite sesiones con 10+ tabs concurrentes — incluir en QA S4

Actions:

- DEBT-003 — ua-parser-java actualizar a 1.6.1 (Sprint 4)

- Riesgos abiertos trasladados a Sprint 4: R-003-01, R-003-02, R-003-03