# CMMI Level 3 — Evidencias de Proceso Sprint 5

PP · PMC · RSKM · VER | BankPortal · FEAT-005

| Sprint | 5 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-005 |
| Nivel CMMI | Level 3 |
| Fecha | 2026-03-13 |

## Matriz de evidencias CMMI Level 3

| Practica SP | Descripcion | Evidencia generada | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PP SP 1.2 | Establecer estimaciones | Planning Poker — 7 items 24 SP | ✅ |
| PP SP 2.1 | Plan de proyecto | sprint-5-planning.md definido pre-sprint | ✅ |
| PMC SP 1.1 | Monitorizar parametros | 24/24 SP — 0 desviacion | ✅ |
| PMC SP 1.2 | Monitorizar compromisos | 5 gates HITL aprobados | ✅ |
| RSKM SP 1.1 | Identificar riesgos | 3 riesgos Alta/Alta identificados | ✅ |
| RSKM SP 2.1 | Opciones de mitigacion | Cola persistente + env vars + cache prod | ✅ |
| VER SP 2.1 | Revisiones entre pares | CR-FEAT-005-sprint5.md — 24 artefactos | ✅ |
| VER SP 3.1 | Verificar productos | QA-FEAT-005-sprint5.md — 28/28 PASS | ✅ |

8/8 practicas CMMI Level 3 cubiertas con evidencia documentada.

## Areas de proceso CMMI Level 3 cubiertas

| Area de Proceso | Practicas Especificas Cubiertas | Estado |
| --- | --- | --- |
| PP — Project Planning | SP 1.2 Estimaciones · SP 2.1 Plan · SP 2.7 Stakeholders | ✅ CONFORME |
| PMC — Project Monitoring | SP 1.1 Monitorizar · SP 1.2 Compromisos · SP 1.6 Correctivas | ✅ CONFORME |
| RSKM — Risk Management | SP 1.1 Identificar · SP 2.1 Mitigar · SP 3.1 Implementar | ✅ CONFORME |
| VER — Verification | SP 2.1 Revisiones · SP 3.1 Verificar productos | ✅ CONFORME |
| CM — Configuration Mgmt | SP 1.1 Identificar CI · SP 1.2 Sistema CM | ✅ CONFORME |
| PPQA — Process Quality | SP 1.1 Evaluar proceso · SP 1.2 Evaluar trabajo | ✅ CONFORME |