# Meeting Minutes — Sprint 5 Ceremonies

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PP SP 2.7 · IPM SP 1.6

| Sprint | 5 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-005 |
| Periodo | 2026-03-03 -> 2026-03-13 |

## Sprint Planning — 2026-03-03

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · Developer · QA |
| --- | --- |
| Duracion | 2h |
| Resultado | Sprint Backlog aprobado — 24 SP |

Puntos clave:

- Sprint Goal: FEAT-005: servicio base de notificaciones por email — plantillas HTML Thymeleaf, envio asincrono, retry con backoff expo...

- 24 SP comprometidos — 7 items en backlog

- Riesgos identificados en planning: 3 — 2 de nivel 3

- Deuda tecnica incluida: DEBT-004 — TOTP_TEST_SECRET en CI

## Sprint Review — 2026-03-13

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · QA · Stakeholder Banco Meridian |
| --- | --- |
| Duracion | 1h |
| Resultado | Demo aprobada — v1.5.0 promovida a STG |

Demo ejecutada:

- US-0501: Servicio email asincrono con Thymeleaf

- US-0502: Plantillas: login, sesion nueva, dispositivo, 2FA

- US-0503: Cola de envio con retry backoff exponencial (3 intentos)

- US-0504: Preferencias opt-out por tipo de evento

## Sprint Retrospective — 2026-03-13

| Formato | Start-Stop-Continue |
| --- | --- |
| Participantes | Equipo tecnico completo |

Que fue bien:

- RV-S5-001 documentado y convertido en regla de equipo tras CR

- Cola persistente: 0 emails perdidos en prueba de reinicios

- Thymeleaf: templates validados con Litmus en 4 clientes email

Que mejorar:

- Credentials en codigo no debio llegar a CR — necesitamos pre-commit hook para secrets

Actions:

- DEBT-005 — Rate limiting email (max 5/hora por usuario) Sprint 6

- Riesgos abiertos trasladados a Sprint 6: R-005-01, R-005-02, R-005-03