# Project Plan — BankPortal v1.6.0

Actualizacion Sprint 6 | CMMI PP SP 2.1 · PP SP 2.2

| Proyecto | BankPortal — Banco Meridian |
| --- | --- |
| Cliente | Banco Meridian S.A. |
| Version plan | 0,6 — actualizado sprint 6 |
| Fecha | 2026-03-27 |
| Release actual | v1.6.0 |
| SP total entregados | 158 |
| Velocidad media | 26.3 SP/sprint (6 sprints) |

## Releases completadas

| Sprint | Feature | Alcance | Release | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | FEAT-005 | Auditoria exportable | v1.6.0 | 22 |
| 5 | FEAT-005 | Notificaciones base — email | v1.5.0 | 24 |
| 4 | FEAT-003 | Dispositivos de confianza | v1.4.0 | 24 |
| 3 | FEAT-002 | Gestion de sesiones multidispositivo | v1.3.0 | 24 |
| 2 | FEAT-001 | 2FA cierre sesion + revocacion tokens | v1.2.0 | 24 |
| 1 | FEAT-001 | 2FA completo — TOTP + SMS + backup codes | v1.1.0 | 40 |

## Deuda tecnica generada en sprint

- DEBT-006 — Archivado automatico audit_logs > 12 meses (Sprint 7)

## Indicadores de cumplimiento del plan

| Indicador PP / PMC | Objetivo | Real |
| --- | --- | --- |
| SP entregados vs planificados | 22 SP | 22 SP ✅ |
| Desviacion de velocidad | < 10% | 0% ✅ |
| Gates HITL completados | 5/5 | 5/5 ✅ |
| Defectos escapados a produccion | 0 | 0 ✅ |
| Riesgos cerrados en sprint | 0 | 0 ✅ |