# Risk Register — BankPortal v1.8.0

Sprint 8 | CMMI RSKM SP 1.1 · RSKM SP 2.1 · RSKM SP 3.1

| Proyecto | BankPortal — Banco Meridian |
| --- | --- |
| Version | v1.8.0 |
| Fecha | 2026-04-24 |

## Riesgos sprint 8

| ID | Origen | Descripcion | Prob. | Imp. | Niv. | Mitigacion | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-008-01 | RNF-004-01 | Threads bloqueados por SSE connections bajo carga | Alta | Alta | 3 | Tomcat async mode + timeout 5min + heartbeat 30s | Cerrado |
| R-008-02 | SEC-002 | SSE sin autenticacion accesible a anonimos | Alta | Alta | 3 | JWT Bearer en query param + whitelist CSRF | Cerrado |
| R-008-03 | RNF-004-02 | Memory leak SseEmitter no removido en disconnect | Media | Alta | 3 | onCompletion/onTimeout callbacks en Registry | Cerrado |

## Leyenda niveles de riesgo

- 3 — Alto: accion inmediata requerida este sprint

- 2 — Medio: planificar mitigacion proximo sprint

- 1 — Bajo: monitorizar en dailies

| Total riesgos | 3 |
| --- | --- |
| Cerrados | 0 |
| Abiertos | 3 |
| Nivel 3 (Alto) | 3 |