# Sprint 8 — Sprint Report / PMC

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PMC SP 1.1 · PMC SP 1.2 · PP SP 2.1

| Sprint | 8 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-004 — Notificaciones en tiempo real — SSE backend |
| Periodo | 2026-04-14 -> 2026-04-24 |
| Release | v1.8.0 |
| Estado | COMPLETADO |
| Fecha cierre | 2026-04-24 |
| SP entregados | 24/24 |
| SP acumulados | 206 |

## Sprint Goal

FEAT-004: infraestructura SSE para notificaciones en tiempo real en el backend — endpoint /stream, autenticacion JWT, manejo de desconexion/reconexion y eventos de seguridad.

CUMPLIDO AL 100%

## Backlog del sprint

| ID | Tipo | Descripcion | SP | Estado | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-0801 | Feature | Endpoint SSE /stream con autenticacion JWT | 5 | Entregada | ✅ |
| US-0802 | Feature | SseEmitterRegistry — manejo ciclo vida conexiones | 5 | Entregada | ✅ |
| US-0803 | Feature | Publisher de eventos de seguridad por userId | 4 | Entregada | ✅ |
| US-0804 | Feature | Reconexion automatica client-side con backoff | 4 | Entregada | ✅ |
| US-0805 | Feature | Heartbeat 30s para mantener conexion viva | 3 | Entregada | ✅ |
| US-0806 | Feature | Tests de integracion SSE con SseEventSource | 2 | Entregada | ✅ |
| TASK-081 | Infra | CSRF whitelist para /stream (GET no mutable) | 1 | Entregada | ✅ |

## Metricas de calidad

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| SP planificados | 24 |
| SP entregados | 24 |
| Defectos en QA | 0 |
| Tests nuevos | +22 (~227 total) |
| CVEs dependencias | 0 |
| Cobertura application | >= 80% |
| SP acumulados proyecto | 206 |

## Deuda tecnica sprint

Cerrada en este sprint:

Generada (sprint futuro):

- DEBT-008 — SSE cluster multi-instancia con Redis pub/sub (Sprint 10+)

## Historico del proyecto

| Sprint | Feature | Alcance | SP | Release | Acum. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FEAT-001 | 2FA completo — TOTP + SMS + backup codes | 40 | v1.1.0 | 40 |
| 2 | FEAT-001 | 2FA cierre sesion + revocacion tokens | 24 | v1.2.0 | 64 |
| 3 | FEAT-002 | Gestion de sesiones multidispositivo | 24 | v1.3.0 | 88 |
| 4 | FEAT-003 | Dispositivos de confianza | 24 | v1.4.0 | 112 |
| 5 | FEAT-005 | Notificaciones base — email | 24 | v1.5.0 | 136 |
| 6 | FEAT-005 | Auditoria exportable | 22 | v1.6.0 | 158 |
| 7 | FEAT-006 | Autenticacion contextual | 24 | v1.7.0 | 182 |
| 8 | FEAT-004 | SSE backend — notificaciones tiempo real | 24 | v1.8.0 | 206 |

## Retrospectiva

Que fue bien:

- 0 memory leaks en prueba de 200 conexiones durante 30 minutos

- Heartbeat: 0 conexiones caidas sin razon en prueba STG de 2h

Que mejorar:

- JWT en query param es aceptable pero suboptimo — documentar limitacion en ADR-012

## Firma de aprobacion

| Product Owner | Aprobado — Demo STG 2026-04-24 |
| --- | --- |
| Tech Lead | Aprobado — Gate 4 2026-04-24 |
| QA Lead | Aprobado — 22/22 PASS |
| Scrum Master | Sprint cerrado — 2026-04-24 |