# Meeting Minutes — Sprint 9 Ceremonies

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PP SP 2.7 · IPM SP 1.6

| Sprint | 9 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-007 |
| Periodo | 2026-04-28 -> 2026-05-08 |

## Sprint Planning — 2026-04-28

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · Developer · QA |
| --- | --- |
| Duracion | 2h |
| Resultado | Sprint Backlog aprobado — 23 SP |

Puntos clave:

- Sprint Goal: FEAT-007: modulo de cuentas bancarias y movimientos — consulta de saldo, historial de transacciones paginado con filtros...

- 23 SP comprometidos — 7 items en backlog

- Riesgos identificados en planning: 3 — 2 de nivel 3

- Deuda tecnica incluida: ninguna en este sprint

## Sprint Review — 2026-05-08

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · QA · Stakeholder Banco Meridian |
| --- | --- |
| Duracion | 1h |
| Resultado | Demo aprobada — v1.9.0 promovida a STG |

Demo ejecutada:

- US-0901: Listado de cuentas del usuario con saldo

- US-0902: Historial movimientos paginado — filtro fecha/tipo/importe

- US-0903: Detalle de movimiento con referencia y metadatos

- US-0904: Exportacion CSV de movimientos con filtros

## Sprint Retrospective — 2026-05-08

| Formato | Start-Stop-Continue |
| --- | --- |
| Participantes | Equipo tecnico completo |

Que fue bien:

- IDOR detectado en CR — proceso de revision maduro

- Testcontainers: 0 flakiness en CI desde integracion

Que mejorar:

- Sprint cerrado con 23 SP en lugar de 24 — TASK-092 sobreestimada. Calibrar mejor tasks de infra

Actions:

- DEBT-009 — Paginacion cursor-based para movements > 10k (Sprint 11)

- Riesgos abiertos trasladados a Sprint 10: R-009-01, R-009-02, R-009-03