EXPERIS | ManpowerGroup

CMMI L3 — Evidencias

Sprint 26 FEAT-024

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 26 | FEAT-024 | v1.26.0 | 10/05/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Process Areas cubiertas

| PA | Nombre | Evidencia S26 |
| --- | --- | --- |
| PP | Project Planning | sprint26-planning-doc.docx · capacity 24 SP · 11 issues Jira (SCRUM-163..173) |
| PMC | Project Monitoring & Control | Sprint26-Report-PMC.docx · Dashboard global · Gates G-1..G-7 trazados con timestamps |
| RSKM | Risk Management | 3 riesgos RSK-S26-01..03 tratados; LA promovidas a SOFIA-CORE; mitigaciones formalizadas en DEBT-FE-074/075 |
| VER | Verification | Code Review CR APPROVED + QA 147/147 PASS + 6/6 E2E + smoke 409 sin pérdida |
| VAL | Validation | Verificación visual PO 2026-05-08 · 4 hallazgos detectados Y resueltos in-step antes G-7 |
| CM | Configuration Management | Git tag v1.26.0 previsto · branch feature/FEAT-024-sprint26 · Flyway V32+V33 |
| PPQA | Process & Product QA | Gate G-6 qa-lead+product-owner · Security Report semáforo GREEN |
| REQM | Requirements Management | SRS + 17 RN + RTM completa · trazabilidad US→RN→endpoint→componente→TC |
| DAR | Decision Analysis & Resolution | ADR-040..043 documentados con alternativas + trade-offs · DR-S26-007/008 con análisis raíz · GR-CI-002 diferida formalmente a S27 (decisión documentada en sección 4 de este informe) |

2. Generic Practices (GP2.x)

- GP2.1 Policy — SOFIA v2.7 + CMMI L3 activa en session.json

- GP2.2 Plan — sprint26-planning-doc.docx versionado en Git

- GP2.3 Resources — 7 roles SOFIA + PO + Tech Lead + QA Lead asignados (HITL = Angel de la Cuadra)

- GP2.4 Assign responsibility — Gates trazan aprobador y timestamp en gate_history

- GP2.5 Train people — Lessons Learned propagadas a SOFIA-CORE (GR-SHELL-001 aplicada · GR-SHELL-002, GR-FE-002 pendientes)

- GP2.6 Manage configurations — Git + session.json + Confluence pages

- GP2.7 Stakeholders — PO + TL + QA + RM + PM identificados

- GP2.8 Monitor & control — Dashboard global regenerado en cada gate

- GP2.9 Objectively evaluate — QA + Code Review + Security agents independientes

- GP2.10 Review with higher level — G-8 (PM) + G-9 (PO) pendientes en Step 8 y Step 9

3. Métricas Process Performance

| Métrica | Valor S26 | Baseline ORG | Semáforo |
| --- | --- | --- | --- |
| Velocity | 24 SP | 22-28 SP | GREEN |
| Coverage instr | 84.3% | ≥80% | GREEN |
| Coverage línea | 87.2% | ≥85% | GREEN |
| Defectos prod | 0 | 0 | GREEN |
| CVE críticas/altas | 0/0 | 0/0 | GREEN |
| Time to gate | <24h | <48h | GREEN |
| Gate rework ratio | 3/11 (B.4 + H1 + OBS) | <1/6 | YELLOW |

Gate rework ratio 3/11 (YELLOW): 4 hallazgos durante verificación visual PO en Step 7 — todos resueltos in-step pre-G-7. Acciones correctivas formalizadas en DEBT-FE-074 (refactor unificado auth) y DEBT-FE-075 (E2E UI-driven obligatoria), ambas alta prioridad S27. Política nueva GR-FE-002 cierra el gap de OBS-XXX inline sin escalado.

4. Decisión DAR — GR-CI-002 (diferida desde Step 4)

GR-CI-002 (Continuous Integration enhancement no especificada en S26 scope) fue diferida durante Step 4 sin formalización. Decisión registrada en este informe:

- Estado: DIFERIDA FORMAL a Sprint 27

- Justificación: S26 sobrepasó scope original (B.4 + Hallazgo 1 + OBS-008/009 absorbieron capacidad de Step 7 DevOps); activar GR-CI-002 mid-sprint generaría riesgo CI sin valor en cierre actual

- Acción S27: definir ADR-S27-XX al inicio del sprint con análisis de alternativas (activar / refinar / archivar)

- Owner: Architect S27 + DevOps S27 · HITL: PO + TL

5. Trazabilidad CMMI a artefactos

- PP → docs/sprints/sprint26-planning-doc.docx + session.json.cmmi

- PMC → docs/dashboard/bankportal-global-dashboard.html + sofia.log + Sprint26-Report-PMC.docx

- REQM → docs/deliverables/sprint-26-FEAT-024/SRS-FEAT-024-sprint26.md + TRACEABILITY-FEAT-024-Sprint26.docx

- VER → docs/quality/QA-Report-FEAT-024-sprint26.md + STEP5-code-review-sprint26-FEAT-024.md

- VAL → docs/quality/evidence/sprint-26/ + checklist-pre-G7-sprint26.md

- CM → git log feature/FEAT-024-sprint26 + Flyway V32+V33

- PPQA → SecurityReport-Sprint26-FEAT-024.md + gates session.json

- RSKM → RISK-REGISTER-Sprint26.docx + DEBTs S26

- DAR → ADRs S26 + DRs S26-007/008 + sección 4 de este informe (GR-CI-002)