EXPERIS | ManpowerGroup

Meeting Minutes

Sprint 26 · FEAT-024 · Planning + Reviews + Retro

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 26 | FEAT-024 | v1.26.0 | 10/05/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Sprint Planning (2026-04-21)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 2026-04-21 |
| Asistentes | PO + Scrum Master + Tech Lead + QA Lead + Architect (HITL = Angel) |
| Sprint goal | Objetivos de Ahorro · 24 SP capacity · v1.26.0 target |
| Backlog comprometido | SCRUM-163..173 · 11 issues · 24 SP |
| Definition of Done | 17 docs entregables + tests ≥85% línea + 0 CVE crit/high + smoke OK + 0 blockers Code Review |
| Decisiones clave | ADR-040 segregación virtual aprobada en planning · OpenAPI 3.1 como contrato canónico (cierra DEBT-048..050) |

2. Daily standups y review intermedio

- Step 4 ejecutado en 4 fases (A..H) con review entre fases por TL

- Step 5 Code Review pre-G-5 detectó RV-M01/M02 — corregidos in-step

- Step 5b Security Agent semáforo GREEN sin condiciones

- Step 6 QA Tester aprobó con condiciones C1+C2+C3 — resueltas en Step 7

3. Step 7 verificación visual PO (2026-05-08)

Sesión de validación visual con el PO descubrió 4 hallazgos no detectados por automated tests:

- B.4 quick patch retry 409 → DR-S26-007 + DEBT-Q-073

- Hallazgo 1 auth guard → DR-S26-008 + DEBT-FE-074

- OBS-008 selector cuenta única → DR-S26-008 + DEBT-FE-075

- OBS-009 saldos placeholder → DR-S26-008 + DEBT-FE-075

Decisión PO: resolver in-step (no diferir) por ser críticos para UX cliente. Resueltos antes de G-7.

4. Sprint Review (programada post-G-9)

- Demo a Banco Meridian de Mis Metas con todos los flujos (crear, aportar, regla auto, hitos, cierre con devolución)

- Demostración de robustez 409 (10 aportaciones secuenciales)

- Métricas de calidad presentadas

5. Sprint Retrospective (programada post-G-9)

Temas a debatir en retro S26:

- What went well: 0 defectos prod · 8 LAs documentadas · GR-SHELL-001 aplicada en SOFIA-CORE

- What didnt: 4 hallazgos visuales en Step 7 que escaparon a Step 5/5b/6 · refactor parcial DEBT-033 abandonado

- Action items: DEBT-FE-074 + DEBT-FE-075 obligatorias S27 · políticas GR-FE-002 + GR-SHELL-002 en SOFIA-CORE · activar checklist fidelidad pre-G-4 desde S27

6. Decisiones documentadas en el sprint

| ID | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| DR-S26-007 | B.4 quick patch retry 409 | Frontend reintenta 1x con backoff 500ms ante 409 CONCURRENCY_CONFLICT; mensaje UX inline si persiste; DEBT-Q-073 abierta para refactor limpio en S27 |
| DR-S26-008 | Auth guard fix + multi-cuenta selector | Hallazgo 1 (goalOwnerGuard redirigía a /login por refactor parcial DEBT-033) + OBS-008/OBS-009 (selector cuenta única hardcoded → multi-cuenta real); DEBT-FE-074 (auth refactor) y DEBT-FE-075 (E2E UI-driven) abiertas para S27 |