# Sprint 10 — Sprint Report / PMC

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PMC SP 1.1 · PMC SP 1.2 · PP SP 2.1

| Sprint | 10 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-008 — Transferencias bancarias con doble factor |
| Periodo | 2026-05-12 -> 2026-05-22 |
| Release | v1.10.0 |
| Estado | COMPLETADO |
| Fecha cierre | 2026-05-22 |
| SP entregados | 24/24 |
| SP acumulados | 253 |

## Sprint Goal

FEAT-008: modulo de transferencias — nueva transferencia con validacion IBAN, confirmacion 2FA obligatoria, historial de transferencias y limites diarios configurables.

CUMPLIDO AL 100%

## Backlog del sprint

| ID | Tipo | Descripcion | SP | Estado | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-1001 | Feature | Formulario nueva transferencia — validacion IBAN/BIC | 5 | Entregada | ✅ |
| US-1002 | Feature | Confirmacion obligatoria con 2FA antes de ejecutar | 5 | Entregada | ✅ |
| US-1003 | Feature | Historial de transferencias con estados | 4 | Entregada | ✅ |
| US-1004 | Feature | Limite diario configurable por usuario y por cuenta | 5 | Entregada | ✅ |
| US-1005 | Feature | Notificacion email + SSE al completar transferencia | 3 | Entregada | ✅ |
| TASK-101 | Infra | Flyway V10 — transfers + daily_limits | 2 | Entregada | ✅ |

## Metricas de calidad

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| SP planificados | 24 |
| SP entregados | 24 |
| Defectos en QA | 0 |
| Tests nuevos | +28 (~283 total) |
| CVEs dependencias | 0 |
| Cobertura application | >= 80% |
| SP acumulados proyecto | 253 |

## Deuda tecnica sprint

Cerrada en este sprint:

Generada (sprint futuro):

- DEBT-010 — Notificacion push (no solo email) en transferencias (Sprint 16)

## Historico del proyecto

| Sprint | Feature | Alcance | SP | Release | Acum. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FEAT-001 | 2FA completo — TOTP + SMS + backup codes | 40 | v1.1.0 | 40 |
| 2 | FEAT-001 | 2FA cierre sesion + revocacion tokens | 24 | v1.2.0 | 64 |
| 3 | FEAT-002 | Gestion de sesiones multidispositivo | 24 | v1.3.0 | 88 |
| 4 | FEAT-003 | Dispositivos de confianza | 24 | v1.4.0 | 112 |
| 5 | FEAT-005 | Notificaciones base — email | 24 | v1.5.0 | 136 |
| 6 | FEAT-005 | Auditoria exportable | 22 | v1.6.0 | 158 |
| 7 | FEAT-006 | Autenticacion contextual | 24 | v1.7.0 | 182 |
| 8 | FEAT-004 | SSE backend — notificaciones tiempo real | 24 | v1.8.0 | 206 |
| 9 | FEAT-007 | Cuentas y movimientos | 23 | v1.9.0 | 229 |
| 10 | FEAT-008 | Transferencias con 2FA | 24 | v1.10.0 | 253 |

## Retrospectiva

Que fue bien:

- Idempotency key: 0 duplicados en 1000 requests concurrentes prueba de carga

- PSD2: Legal confirmo cumplimiento sin observaciones

Que mejorar:

- 2FA timeout no estaba en acceptance criteria — detectado en QA. Incluir en Definition of Ready

## Firma de aprobacion

| Product Owner | Aprobado — Demo STG 2026-05-22 |
| --- | --- |
| Tech Lead | Aprobado — Gate 4 2026-05-22 |
| QA Lead | Aprobado — 28/28 PASS |
| Scrum Master | Sprint cerrado — 2026-05-22 |