# Meeting Minutes — Sprint 12 Ceremonies

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PP SP 2.7 · IPM SP 1.6

| Sprint | 12 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-010 |
| Periodo | 2026-06-09 -> 2026-06-19 |

## Sprint Planning — 2026-06-09

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · Developer · QA |
| --- | --- |
| Duracion | 2h |
| Resultado | Sprint Backlog aprobado — 24 SP |

Puntos clave:

- Sprint Goal: FEAT-010: dashboard analitico del usuario — graficos de gastos por categoria, evolucion de saldo, comparativa mensual y ...

- 24 SP comprometidos — 6 items en backlog

- Riesgos identificados en planning: 3 — 1 de nivel 3

- Deuda tecnica incluida: ninguna en este sprint

## Sprint Review — 2026-06-19

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · QA · Stakeholder Banco Meridian |
| --- | --- |
| Duracion | 1h |
| Resultado | Demo aprobada — v1.12.0 promovida a STG |

Demo ejecutada:

- US-1201: Grafico gastos por categoria — periodo configurable

- US-1202: Evolucion saldo mensual — ultimos 12 meses

- US-1203: Comparativa mensual ingresos vs gastos

- US-1204: Exportacion reporte PDF + Excel con graficos

## Sprint Retrospective — 2026-06-19

| Formato | Start-Stop-Continue |
| --- | --- |
| Participantes | Equipo tecnico completo |

Que fue bien:

- Vista materializada: dashboard 8s -> 150ms — impacto inmediato y visible

- Reutilizacion patron export async Sprint 6: 0 codigo nuevo, solo configuracion

Que mejorar:

- ML naive: 65% precision — comunicar limitacion a PO antes del sprint, no en review

Actions:

- DEBT-012 — ML categorizacion con modelo entrenado real (Backlog)

- Riesgos abiertos trasladados a Sprint 13: R-012-01, R-012-02, R-012-03