# CMMI Level 3 — Evidencias de Proceso Sprint 13

PP · PMC · RSKM · VER | BankPortal · FEAT-011

| Sprint | 13 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-011 |
| Nivel CMMI | Level 3 |
| Fecha | 2026-07-03 |

## Matriz de evidencias CMMI Level 3

| Practica SP | Descripcion | Evidencia generada | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PP SP 1.2 | Estimaciones | 8 items 24 SP — planning correcto | ✅ |
| PP SP 2.7 | Involucramiento partes interesadas | PO participo en diseno de dashboard — 2 sesiones UX | ✅ |
| PMC SP 1.1 | Monitorizar | 24/24 SP completados | ✅ |
| PMC SP 1.6 | Acciones correctivas | DEBT-020/021 incluidos como bloqueantes al inicio del sprint | ✅ |
| RSKM SP 1.1 | Riesgos | 3 riesgos — R-013-01 bloqueante critico resuelto | ✅ |
| RSKM SP 3.1 | Mitigacion | OAuth2 exclusion + lazy loading + Chart responsive | ✅ |
| VER SP 2.1 | Code Review | CR-FEAT-011-sprint13.md — 57 artefactos (mayor CR del proyecto) | ✅ |
| VER SP 3.1 | Verificar | QA-FEAT-011-sprint13.md — 57/57 PASS. 0 defectos | ✅ |

8/8 practicas CMMI Level 3 cubiertas con evidencia documentada.

## Areas de proceso CMMI Level 3 cubiertas

| Area de Proceso | Practicas Especificas Cubiertas | Estado |
| --- | --- | --- |
| PP — Project Planning | SP 1.2 Estimaciones · SP 2.1 Plan · SP 2.7 Stakeholders | ✅ CONFORME |
| PMC — Project Monitoring | SP 1.1 Monitorizar · SP 1.2 Compromisos · SP 1.6 Correctivas | ✅ CONFORME |
| RSKM — Risk Management | SP 1.1 Identificar · SP 2.1 Mitigar · SP 3.1 Implementar | ✅ CONFORME |
| VER — Verification | SP 2.1 Revisiones · SP 3.1 Verificar productos | ✅ CONFORME |
| CM — Configuration Mgmt | SP 1.1 Identificar CI · SP 1.2 Sistema CM | ✅ CONFORME |
| PPQA — Process Quality | SP 1.1 Evaluar proceso · SP 1.2 Evaluar trabajo | ✅ CONFORME |