# Risk Register — BankPortal v1.13.0

Sprint 13 | CMMI RSKM SP 1.1 · RSKM SP 2.1 · RSKM SP 3.1

| Proyecto | BankPortal — Banco Meridian |
| --- | --- |
| Version | v1.13.0 |
| Fecha | 2026-07-03 |

## Riesgos sprint 13

| ID | Origen | Descripcion | Prob. | Imp. | Niv. | Mitigacion | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-013-01 | DEBT-020 | 403 en todos los endpoints STG — OAuth2 filter intercepta antes | Alta | Alta | 3 | Excluir OAuth2ResourceServerAutoConfiguration | Cerrado |
| R-013-02 | RNF-011-01 | Bundle Angular sin lazy loading > 2MB | Media | Media | 2 | Lazy loading por modulo — separar chunks | Cerrado |
| R-013-03 | RNF-011-02 | Chart.js sin responsive en mobile < 380px | Baja | Baja | 1 | responsive:true + maintainAspectRatio:false | Cerrado |

## Leyenda niveles de riesgo

- 3 — Alto: accion inmediata requerida este sprint

- 2 — Medio: planificar mitigacion proximo sprint

- 1 — Bajo: monitorizar en dailies

| Total riesgos | 3 |
| --- | --- |
| Cerrados | 0 |
| Abiertos | 3 |
| Nivel 3 (Alto) | 1 |