# Meeting Minutes — Sprint 15 Ceremonies

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PP SP 2.7 · IPM SP 1.6

| Sprint | 15 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-013 |
| Periodo | 2026-07-21 -> 2026-07-31 |

## Sprint Planning — 2026-07-21

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · Developer · QA |
| --- | --- |
| Duracion | 2h |
| Resultado | Sprint Backlog aprobado — 24 SP |

Puntos clave:

- Sprint Goal: FEAT-013: modulo KYC completo — upload y validacion de documentos de identidad, liveness check, proceso de revision manu...

- 24 SP comprometidos — 7 items en backlog

- Riesgos identificados en planning: 3 — 3 de nivel 3

- Deuda tecnica incluida: DEBT-014 — ClamAV async S3 scan

## Sprint Review — 2026-07-31

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · QA · Stakeholder Banco Meridian |
| --- | --- |
| Duracion | 1h |
| Resultado | Demo aprobada — v1.15.0 promovida a STG |

Demo ejecutada:

- US-1501: Upload documentos identidad — DNI/Pasaporte/NIE

- US-1502: Liveness check — selfie con documento

- US-1503: Motor revision automatica — validacion heuristicas

- US-1504: Cola revision manual — interfaz agente KYC

## Sprint Retrospective — 2026-07-31

| Formato | Start-Stop-Continue |
| --- | --- |
| Participantes | Equipo tecnico completo |

Que fue bien:

- Gate Legal/Compliance: detectado umbral AML insuficiente antes de produccion

- Challenge liveness: 0 bypasses en 100 pruebas con fotos de fotos

Que mejorar:

- 4 bloqueantes en CR — checklist de seguridad pre-CR funciona pero hay que cumplirlo ANTES de empezar a codificar

Actions:

- DEBT-015 — KYC ML model v2 con OCR real (Backlog)

- Riesgos abiertos trasladados a Sprint 16: R-015-01, R-015-02, R-015-03