# Risk Register — BankPortal v1.16.0

Sprint 16 | CMMI RSKM SP 1.1 · RSKM SP 2.1 · RSKM SP 3.1

| Proyecto | BankPortal — Banco Meridian |
| --- | --- |
| Version | 1.16 |
| Fecha | 2026-03-24 |

## Riesgos activos sprint 16

| ID | Origen | Descripcion | Prob. | Imp. | Niv. | Mitigacion | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-016-01 | SAST-003 | push_subscriptions.auth en claro en BD | Media | Alta | 3 | DEBT-028 Sprint 17 — AES-256-GCM | Mitigando |
| R-016-02 | RNF-014-04 | Safari iOS < 16.4 sin Web Push | Alta | Media | 2 | Fallback SSE in-app activo | Aceptado |
| R-016-03 | DEBT-026 | Race condition push limit bajo carga extrema | Baja | Baja | 1 | DEBT-026 Sprint 18 | Aceptado |
| R-016-04 | DEBT-027 | Domain events acoplamiento inverso | Media | Baja | 1 | DEBT-027 Sprint 17 | Planificado |
| R-016-05 | RNF-014-01 | > 500 SSE concurrentes — validacion STG pendiente | Baja | Media | 2 | Prueba de carga Sprint 17 | Planificado |

## Leyenda

- 3 — Alto: accion inmediata requerida

- 2 — Medio: planificar mitigacion proximo sprint

- 1 — Bajo: monitorizar