Actas de Reunión — Sprint 17

FEAT-015 · Transferencias Programadas · BankPortal

Sprint Planning — 2026-04-08

| Fecha | 2026-04-08 |
| --- | --- |
| Asistentes | Tech Lead, Backend Dev, Frontend Dev, QA Lead, DevOps, Scrum Master |
| Duración | 2 horas |
| Objetivo | Planificación Sprint 17 — FEAT-015 |

Puntos tratados y decisiones

✅ Sprint goal aprobado: motor de transferencias automáticas con scheduler idempotente

✅ DEBT-027/028/029 priorizados en S1 (semana 1) — DEBT-028 CVSS 4.1 MUST

✅ ADR-026: decisión arquitectura scheduler — Spring @Scheduled + idempotency_key UUID

✅ Load test SSE planificado en S2 con DevOps (R-016-05 a cerrar)

✅ Capacidad neta: 32h backend + 32h frontend (tras ceremonias y buffer 10%)

Sprint Review — 2026-04-22

| Fecha | 2026-04-22 |
| --- | --- |
| Asistentes | Tech Lead, Backend Dev, Frontend Dev, QA Lead, DevOps, PO, Scrum Master |
| Duración | 1.5 horas |
| Release demo | v1.17.0 |

Demo y resultados

✅ Creación transferencia DAILY/WEEKLY/MONTHLY desde Angular — OK

✅ Ejecución automática scheduler + idempotency_key en log — OK

✅ Notificación push recibida en móvil al ejecutar — OK

✅ Load test SSE: 512 conexiones concurrentes, latencia p95 < 50ms — R-016-05 CERRADO

✅ Sprint goal aprobado por PO al 100%

Retrospectiva — 2026-04-22

Lo que fue bien

• Deuda DEBT-027/028/029 cerrada en S1 según plan — zero slippage

• 17º sprint consecutivo sin defectos en producción

• Load test superado con margen (objetivo 300 conc., resultado 512 conc.)

Área de mejora

• ADR-028 ShedLock identificado tarde — se prioriza como MUST en Sprint 18 S1 día 1

Acciones Sprint 18

• [AC-018-01] Implementar ShedLock en S18 S1 día 1 — Tech Lead

• [AC-018-02] Definir FEAT-016 con PO antes del planning de S18

SOFIA Documentation Agent — CMMI OPD SP 1.1 · Sprint 17 · BankPortal · 2026-04-22