MEETING-MINUTES-Sprint19

Actas de Ceremonia · Sprint 19

BankPortal · Banco Meridian · Sprint 19 · 27/03/2026

Sprint Planning — 2026-03-15

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Objetivo | FEAT-017 Domiciliaciones SEPA + DEBT-031 rate limiting |
| Capacidad acordada | 24 SP (22 SP feature + 2 SP deuda) |
| Duracion | 2026-03-15 → 2026-03-28 |
| Novedad | Gate G-4b introducido: verificacion integracion STG antes de Code Review |

Sprint Review — 2026-03-27

Sprint Goal cumplido 100%. 24/24 SP entregados.

Demo: alta de mandato SEPA, scheduler de cargos, notificaciones push en entorno STG.

Incidente STG: HTTP 403 en endpoints autenticados (DEBT-022 / DEBT-038). Resolucion diferida S20.

Retrospectiva — 2026-03-28

| Tipo | Descripcion |
| --- | --- |
| QUE FUE BIEN | Gate G-4b detecta problemas STG antes de Code Review. 0 defectos en produccion. |
| QUE MEJORAR | HTTP 403 STG (DEBT-022). CoreBanking webhook RETURNED sin handler (DEBT-035). |
| ACCION | LA-019-16: QA Report debe declarar repositorio activo MOCK¦JPA-REAL. |

Decisiones tecnicas en sesion

| Decision | Motivo |
| --- | --- |
| Gate G-4b introducido permanentemente | Deteccion temprana conflictos JPA-REAL en STG |
| DEBT-038 diferido S20 (no critico en S19 scope) | ExportService no existia en S19 |
| ShedLock para scheduler SEPA | ADR-028 aplicado — previene duplicados multi-instancia |