RISK-REGISTER-Sprint19

Registro de Riesgos · Sprint 19

BankPortal · Banco Meridian · Sprint 19 · 27/03/2026

Riesgos Sprint 19 — Todos cerrados

| ID | Descripcion | Prob | Impacto | Mitigacion | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-019-01 | CoreBanking sandbox sin soporte SEPA DD | Alta | Alto | Mock CoreBankingAdapter en tests | CERRADO |
| R-019-02 | DEBT-031 rate limiting impacta UX tarjetas | Baja | Medio | 429 + Retry-After header + tests | CERRADO |
| R-019-03 | Flyway V19 conflicto con V18 en STG | Baja | Alto | Test migration script en local primero | CERRADO |
| R-019-04 | Scheduler duplicado multi-instancia | Media | Alto | ShedLock activado (ADR-028 S18) | CERRADO |

Hallazgos seguridad Sprint 19 — resueltos en S20

| ID | CVSS | Descripcion | Sprint resolution |
| --- | --- | --- | --- |
| DEBT-035 | — | CoreBanking webhook RETURNED sin handler | S20 resuelto |
| DEBT-038 | 4.8 | accountId vs userId sin validar en ExportService | S20 resuelto |