# CMMI Level 3 — Evidencias de Proceso Sprint 2

PP · PMC · RSKM · VER | BankPortal · FEAT-001

| Sprint | 2 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-001 |
| Nivel CMMI | Level 3 |
| Fecha | 2026-01-30 |

## Matriz de evidencias CMMI Level 3

| Practica SP | Descripcion | Evidencia generada | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PP SP 1.2 | Establecer estimaciones | Sprint Backlog 24 SP con Planning Poker — 7 items estimados | ✅ |
| PP SP 2.1 | Establecer plan de proyecto | sprint-2-planning.md — cronograma + criterios de aceptacion | ✅ |
| PMC SP 1.1 | Monitorizar parametros del plan | Daily standups + burndown chart. 24/24 SP al final del sprint | ✅ |
| PMC SP 1.2 | Monitorizar compromisos | Gates HITL documentados — 5 gates APROBADOS | ✅ |
| RSKM SP 1.1 | Identificar riesgos | Risk Register Sprint 2 — 3 riesgos identificados | ✅ |
| RSKM SP 2.1 | Desarrollar opciones de mitigacion | Planes documentados: Redis TTL, indice Flyway, job limpieza | ✅ |
| VER SP 2.1 | Realizar revisiones entre pares | CR-FEAT-001-sprint2.md — code review completo antes de QA | ✅ |
| VER SP 3.1 | Verificar productos de trabajo | QA-FEAT-001-sprint2.md — 28/28 PASS. 0 defectos | ✅ |

8/8 practicas CMMI Level 3 cubiertas con evidencia documentada.

## Areas de proceso CMMI Level 3 cubiertas

| Area de Proceso | Practicas Especificas Cubiertas | Estado |
| --- | --- | --- |
| PP — Project Planning | SP 1.2 Estimaciones · SP 2.1 Plan · SP 2.7 Stakeholders | ✅ CONFORME |
| PMC — Project Monitoring | SP 1.1 Monitorizar · SP 1.2 Compromisos · SP 1.6 Correctivas | ✅ CONFORME |
| RSKM — Risk Management | SP 1.1 Identificar · SP 2.1 Mitigar · SP 3.1 Implementar | ✅ CONFORME |
| VER — Verification | SP 2.1 Revisiones · SP 3.1 Verificar productos | ✅ CONFORME |
| CM — Configuration Mgmt | SP 1.1 Identificar CI · SP 1.2 Sistema CM | ✅ CONFORME |
| PPQA — Process Quality | SP 1.1 Evaluar proceso · SP 1.2 Evaluar trabajo | ✅ CONFORME |