# Meeting Minutes — Sprint 2 Ceremonies

BankPortal · Banco Meridian | CMMI PP SP 2.7 · IPM SP 1.6

| Sprint | 2 |
| --- | --- |
| Feature | FEAT-001 |
| Periodo | 2026-01-20 -> 2026-01-30 |

## Sprint Planning — 2026-01-20

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · Developer · QA |
| --- | --- |
| Duracion | 2h |
| Resultado | Sprint Backlog aprobado — 24 SP |

Puntos clave:

- Sprint Goal: Completar FEAT-001: cierre de sesion remoto con revocacion de tokens JWT activos y limpieza de sessiones 2FA pendientes ...

- 24 SP comprometidos — 7 items en backlog

- Riesgos identificados en planning: 3 — 1 de nivel 3

- Deuda tecnica incluida: DEBT-001 — Flyway V2 tabla sessions + token_revocations

## Sprint Review — 2026-01-30

| Asistentes | Product Owner · Tech Lead · Scrum Master · QA · Stakeholder Banco Meridian |
| --- | --- |
| Duracion | 1h |
| Resultado | Demo aprobada — v1.2.0 promovida a STG |

Demo ejecutada:

- US-0201: Endpoint cierre sesion remoto por dispositivo

- US-0202: Revocar todos los tokens JWT activos del usuario

- US-0203: Invalidar sesiones 2FA pendientes al cerrar sesion

- US-0204: Historial de sesiones — vista usuario

## Sprint Retrospective — 2026-01-30

| Formato | Start-Stop-Continue |
| --- | --- |
| Participantes | Equipo tecnico completo |

Que fue bien:

- Redis blocklist: 0 falsos negativos en suite de regresion

- Gates HITL documentados — proceso madurando

- Planning Poker convergencia en 2 rondas — estimaciones precisas

Que mejorar:

- Falta prueba de carga /logout — anadir en Sprint 3

- Indice faltante detectado en CR, no en diseno inicial

Actions:

- DEBT-002 — Job limpieza token_revocations expirados (Sprint 3)

- Riesgos abiertos trasladados a Sprint 3: R-002-01, R-002-02, R-002-03