PROJECT-PLAN-v1.20

Plan de Proyecto · BankPortal v1.20

BankPortal · Banco Meridian · Sprint 20 · 30/03/2026

Estado del proyecto

Sprint 20/20 completado. Release v1.20.0 en produccion. Mantenimiento evolutivo activo.

Velocidad historica

| Sprint | SP | SP acum | Vel media |
| --- | --- | --- | --- |
| S16 | 24 | 377 | 23.6 |
| S17 | 24 | 401 | 23.6 |
| S18 | 24 | 425 | 23.6 |
| S19 | 24 | 449 | 23.6 |
| S20 | 24 | 473 | 23.65 |

Hitos alcanzados

| Hito | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- |
| FEAT-018 Exportacion Movimientos | 2026-03-30 | ENTREGADO |
| DEBT-032..035 Deuda tecnica S19 | 2026-03-30 | CERRADA |
| DEBT-038 CVSS 4.8 | 2026-03-30 | CERRADO EN SPRINT |
| v1.20.0 en produccion | 2026-03-30 | PUBLICADO |

Proximos pasos — Sprint 21

FEAT-019: pendiente definicion PO.

DEBT-036 (IBAN audit) · DEBT-037 (PAN Maestro CVSS 2.1)