RELEASE-NOTES-v1.20.0

BankPortal · Sprint 20

BankPortal · Banco Meridian · Sprint 20 · 30/03/2026

Novedades — FEAT-018

| Historia | SP | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| SCRUM-98 | 3 | Export PDF: cabecera Banco Meridian, hash SHA-256, PAN enmascarado |
| SCRUM-99 | 2 | Export CSV: UTF-8 BOM, separador ";", coma decimal |
| SCRUM-100 | 2 | Filtros tipo/fechas/cuenta + preview count |
| SCRUM-101 | 1 | Audit log GDPR+PCI-DSS — retencion 7 anos |

Deuda tecnica resuelta

| Issue | SP | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| SCRUM-102 | 4 | DEBT-032: Lambda refactor → named classes |
| SCRUM-103 | 4 | DEBT-033: AuthService → TokenService + SessionService + AuthGuard |
| SCRUM-104 | 4 | DEBT-034: Strategy pattern DebitProcessorService (OCP) |
| SCRUM-105 | 4 | DEBT-035: Handler RETURNED webhook + push R-code R01-R10 |

Seguridad: DEBT-038 (CVSS 4.8) resuelto. Sin CVE nuevos.

BD: Flyway V21 — tabla export_audit_log (additive, rollback safe)

Breaking changes: Ninguno — compatible v1.19.0

Metricas

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| SP | 24/24 (100%) |
| Tests | 524 |
| Cobertura | 88% |
| Defectos prod | 0 |
| SP acum | 473 |