EXPERIS | ManpowerGroup

Actas de Ceremonias Sprint 21

FEAT-019 · Centro de Privacidad GDPR

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 21 | FEAT-019 | v1.21.0 | 31/03/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Sprint Planning — 31/03/2026

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Fecha | 31/03/2026 |
| Participantes | Product Owner, Tech Lead, Scrum Master, QA Lead, Dev Team |
| Duración | 4h (estimado, incluye pipeline Steps 1-3) |
| Facilitador | SOFIA Scrum Master Agent v2.3 |

1.1 Sprint Goal acordado

"Dar al usuario de Banco Meridian control total sobre su identidad digital: consultar y actualizar perfil, gestionar consentimientos GDPR y ejercer derechos de portabilidad y supresión."

1.2 Backlog seleccionado

| Issue | Título | SP | Aceptado por |
| --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-106 | US-1: Consulta y actualización de perfil | 4 | PO |
| SCRUM-107 | US-2: Gestión de sesiones activas | 3 | PO |
| SCRUM-108 | US-3: Consentimientos GDPR | 4 | PO |
| SCRUM-109 | US-4: Portabilidad datos JSON | 3 | PO |
| SCRUM-110 | US-5: Derecho al olvido | 3 | PO |
| SCRUM-111 | US-6: Log GDPR admin | 3 | PO |
| SCRUM-112 | DEBT-036: IBAN audit log | 2 | Tech Lead |
| SCRUM-113 | MB-020-03: PDF paginación | 2 | Tech Lead |

1.3 Acuerdos y decisiones

- FEAT-019 cubre el gap regulatorio GDPR completo identificado en Sprint 14 (DEBT-039)

- DEBT-040 y DEBT-041 (CVSS ≥ 4.0) identificados durante Security Review — resolución obligatoria en S21 (LA-020-02)

- Gate G-4b activo — mvn compile + SpringContextIT BLOQUEANTE antes de Code Review

- UX/UI Prototype requerido (Step 2c) — aprobación HITL-PO-TL antes de arquitectura

2. Sprint Review — 31/03/2026

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Fecha | 31/03/2026 |
| Participantes | Product Owner, Tech Lead, QA Lead, Stakeholders Banco Meridian |
| Release presentada | v1.21.0 — Centro de Privacidad GDPR |

2.1 Demo realizada

- GET/PATCH /api/v1/profile — consulta y edición de perfil con KYC check

- GET/PATCH /api/v1/privacy/consents — Centro de privacidad con historial versionado

- POST /api/v1/privacy/data-export — solicitud de portabilidad GDPR asíncrona (202 Accepted)

- POST /api/v1/privacy/deletion-request — flujo de supresión en 2 fases (pendiente OTP real — DEBT-041)

- GET /api/v1/admin/gdpr-requests — panel admin GDPR con paginación y filtros

2.2 Feedback del cliente

- ✅ Flujo de consentimientos GDPR aprobado — cumple Art.7 y auditabilidad

- ✅ Data export asíncrono con notificación push aceptado

- ⚠️ OTP en supresión de cuenta: cliente requiere validación real antes del cierre S21

- ✅ Panel admin GDPR con SLA 30 días: aprobado por equipo de Compliance de Banco Meridian

2.3 Incremento aceptado

Incremento v1.21.0 aceptado condicionalmente. Condición: resolver DEBT-041 (OTP) antes del despliegue en producción.

3. Sprint Retrospectiva — 31/03/2026

3.1 ¿Qué fue bien?

- Pipeline completo Steps 1-9 ejecutado sin interrupciones

- 0 defectos críticos — 0 NCs abiertas al cierre

- FA-Agent: validación automática de fa-index.json detectó desincronización en Gate 2b antes de llegar a QA (LA-021-01)

- SpringContextIT con 9 tests verificó tablas V22 en Gate G-4b — patrón consolidado

- WCAG 2.1 AA: 5/5 checks pasados — diseño accesible desde el primer sprint

3.2 ¿Qué mejorar?

- DEBT-040 y DEBT-041 no resueltos en el sprint — requieren incorporación obligatoria a S22 inicio

- Documentation Agent: debe generar los 12 documentos estándar (incluyendo CMMI Evidence, Meeting Minutes, Project Plan, Quality Summary, Risk Register, Traceability) — no solo 10

- LA-020-06 aplicada: sprint-planning-doc.docx ahora bloqueante para Gate G-8 (ya incluido)

3.3 Lecciones aprendidas registradas

| ID | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| LA-021-01 | Process | FA-Agent: total_business_rules computado dinámicamente. validate-fa-index.js bloqueante en Gates 2b, 3b, 8b |
| LA-021-02 | Testing | IntegrationTestBase debe declarar todos los fixtures UUID comunes usados por tests hijos |
| LA-021-03 | Process | Documentation Agent debe generar siempre los 12 DOCX estándar: incluir CMMI-Evidence, Meeting-Minutes, Project-Plan, Quality-Summary, Risk-Register, Traceability, planning-doc como BLOQUEANTES para Gate G-8 |

Actas generadas por SOFIA v2.3 — Documentation Agent — Sprint 21 — 31/03/2026