EXPERIS | ManpowerGroup

Plan de Proyecto · BankPortal v1.21

Sprint 21 · Estado y Planificación

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 21 | FEAT-019 | v1.21.0 | 31/03/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Estado del proyecto

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Fase actual | Construcción incremental — Sprint 21 / 21+ |
| Metodología | Scrumban (Sprint 14 días + flujo Kanban) |
| CMMI Level | Nivel 3 — certificado |
| SP acumulados | 497 (21 sprints) |
| Velocidad media | 23,7 SP/sprint |
| Release actual | v1.21.0 — FEAT-019 Centro de Privacidad GDPR |
| Próxima release | v1.22.0 — FEAT-020 (por definir en Sprint Planning S22) |

2. Hitos completados

| Sprint | Feature | Release | Fecha | SP Acum. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-S2 | FEAT-001 Auth 2FA | v1.2.0 | 2025-11 | 23 |
| S3 | FEAT-002 Session Mgmt | v1.3.0 | 2025-12 | 47 |
| S14 | FEAT-012 KYC | v1.14.0 | 2026-02 | 329 |
| S16 | FEAT-014 Push VAPID | v1.16.0 | 2026-03 | 377 |
| S17 | FEAT-015 Transf. Prog. | v1.17.0 | 2026-03 | 401 |
| S18 | FEAT-016 Domiciliaciones | v1.18.0 | 2026-03 | 425 |
| S19 | FEAT-017 SEPA DD Core | v1.19.0 | 2026-03 | 449 |
| S20 | FEAT-018 Export Movim. | v1.20.0 | 2026-03 | 473 |
| S21 | FEAT-019 Privacidad GDPR | v1.21.0 | 2026-03 | 497 |

3. Planificación de próximos sprints

| Sprint | Feature tentativa | Prioridad | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| S22 | FEAT-020 (por definir PO) | Alta | Incluir DEBT-040, DEBT-041, DEBT-042 como primeras tareas |
| S22 | DEBT-040: unique index gdpr_requests | Alta | CVSS 5.3 — LA-020-02 |
| S22 | DEBT-041: OTP 2FA requestDeletion | Alta | CVSS 4.8 — LA-020-02 — condición aceptación cliente |
| S22 | DEBT-042: TTL 24h deletion token | Media | CVSS 2.1 |
| S22 | DEBT-037: Regex PAN Maestro 19d | Baja | CVSS 2.1 |

4. Métricas acumuladas del proyecto

| Métrica | Valor actual |
| --- | --- |
| Total Story Points entregados | 497 |
| Sprints completados | 21 |
| Velocidad media | 23,7 SP/sprint |
| Cobertura de tests promedio | ≥ 86% (S16-S21) |
| Total defectos críticos acumulados | 0 |
| Regulaciones cubiertas | PSD2, SEPA, PCI-DSS, GDPR, AML-KYC |
| Agentes SOFIA activos | 21 |
| Pipeline steps | 15 (incluyendo 2b, 2c, 3b, 5b, 8b) |

5. Riesgos activos del proyecto

| ID | Descripción | CVSS | Prob. | Impacto | Acción | Target |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-021-01 | Race condition DataExportService | 5.3 | Media | Alto | Unique index parcial V23 | S22 |
| RSK-021-02 | OTP 2FA requestDeletion sin validar | 4.8 | Media | Alto | Integrar OtpService | S22 |
| RSK-DEBT-022 | DEBT-022 HTTP 403 en STG | Alta | Alta | Muy Alto | Migrar a RS256 (backlog largo plazo) | — |

Generado por SOFIA v2.3 — Documentation Agent — Sprint 21 — 31/03/2026