EXPERIS | ManpowerGroup

Risk Register — Sprint 22

BankPortal — Banco Meridian · CMMI Level 3

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 22 | FEAT-020 | v1.22.0 | 02/04/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Riesgos activos al cierre

| ID | Tipo | Descripción | CVSS/Prob | Impacto | Target | Estado | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEBT-036 | Backend | IBAN real en export_audit_log — ExportAuditService no resuelve IBAN desde AccountRepository | — | Media | S22 | ABIERTO | SCRUM-121 scope — pendiente inyección AccountRepository (LA-020-03) |
| DEBT-037 | Security | Regex PAN Maestro 19d — validación incompleta | CVSS 2.1 | Baja | S22 | ABIERTO | SCRUM-121 en scope Sprint 22 |
| DEBT-044 | Código | TAE hardcodeada 6.50% en SimulateLoanUseCase | — | Baja | S23 | ABIERTO | Externalizar a application.properties S23 |
| RSK-022-02 | Técnico | DEBT-022 @AuthenticationPrincipal en 6 controllers legacy | Baja | Alta | S24 | CONTROLADO | Whitelist GR-006 + migración progresiva |

2. Riesgos cerrados en Sprint 22

| ID | Descripción | CVSS | Cierre | Solución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEBT-040 | Race condition DataExportService (CWE-362) | 5.3 | Pre-pipeline S22 | V23 UNIQUE INDEX parcial gdpr_requests |
| DEBT-041 | OTP no validado requestDeletion (CWE-287) | 4.8 | Pre-pipeline S22 | OtpValidationUseCase.validate() en PrivacyController |
| DEBT-042 | Deletion token sin TTL 24h (CWE-613) | 2.1 | Pre-pipeline S22 | DeletionRequestService TTL 24h check |
| DEBT-043 | ProfileController /notifications → 404 | — | Step 4 S22 | getNotifications() → ManageNotificationsUseCase |

3. Guardrails de riesgo activos

| Guardrail | Descripción | Gate |
| --- | --- | --- |
| GR-010 | Bloquea G-9 si open_debts tiene CVSS≥4.0 vencidas | G-9 |
| GR-011 | Bloquea gate si dashboard_freshness < último gate aprobado | Todos los gates |
| GR-006 | Bloquea G-4b si @AuthenticationPrincipal fuera de whitelist | G-4b |
| GR-001/001b | Package raíz com.experis.sofia.bankportal en todos los ficheros | G-4b |
| GR-003 | SpringContextIT + IntegrationTestBase presentes | G-4b |
| GR-004 | mvn compile EXIT 0 (BUILD SUCCESS) | G-4b, G-5 |