EXPERIS | ManpowerGroup

Sprint Report — PMC

Sprint 22 | FEAT-020 | Cierre y Métricas CMMI L3

Proyecto: BankPortal — Banco Meridian

Sprint 22 | FEAT-020 | v1.22.0 | 02/04/2026

CONFIDENCIAL — Uso interno Experis

1. Métricas del sprint

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Sprint | 22 |
| Feature | FEAT-020 — Gestión de Préstamos Personales |
| Story Points completados | 24/24 (100%) |
| SP acumulados | 521 |
| Tests nuevos (unit + QA) | 51 (11 unitarios + 40 QA) |
| Cobertura estimada | 88% |
| Defectos críticos | 0 |
| No Conformidades abiertas | 0 |
| Semáforo seguridad | GREEN |
| Release | v1.22.0 |

2. Velocidad del proyecto

| Sprint | Feature | SP | SP Acum. | Cobertura | Release |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S19 | FEAT-017 | 24 | 449 | 87% | v1.19.0 |
| S20 | FEAT-018 | 24 | 473 | 88% | v1.20.0 |
| S21 | FEAT-019 | 24 | 497 | 88% | v1.21.0 |
| S22 | FEAT-020 | 24 | 521 | 88% | v1.22.0 |

3. Deuda técnica activa al cierre

| ID | Área | CVSS | Descripción | Target |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEBT-037 | Security | 2.1 | Regex PAN Maestro 19 dígitos | S22 (SCRUM-121) |
| DEBT-044 | Backend | — | TAE externalizar a application.properties | S23 |

4. Lecciones aprendidas Sprint 22

| ID | Tipo | Descripción resumen |
| --- | --- | --- |
| LA-022-06 | Dashboard | gate_pending string en session.json — normalizar a objeto con GATE_ROLES map |
| LA-022-07 | Process | Step 3b omitido en pipeline — obligatorio post G-3, verificar antes de Step 4 |
| LA-022-08 | Process | Documentation Agent generó .md en lugar de .docx/.xlsx reales — siempre binarios verificables |

5. CMMI L3 — Áreas de proceso activas

| Área | Estado |
| --- | --- |
| PP — Project Planning | OK — Sprint planning SCRUM-114..121, estimación SP, DoD definido |
| PMC — Project Monitoring | OK — Dashboard regenerado en cada gate (GR-011). Velocidad 24/24 SP |
| RSKM — Risk Management | OK — DEBT-037 identificado y priorizado. Semáforo GREEN |
| VER — Verification | OK — Code Review APPROVED 0 bloqueantes. Guardrail G-4b 9/9 OK |
| VAL — Validation | OK — QA Report 51/51 PASS. Gherkin 5/5. WCAG 2/2. Integración 3/3 |
| CM — Config Management | OK — Git commits. Flyway V24. Tag v1.22.0. smoke-test-v1.22.0.sh |
| PPQA — QA Process | OK — Pipeline completo Steps 1-9 ejecutado. 46 LAs activas |